UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

---------***---------

DỰ THẢO

ĐỀ ÁN

ĐẦU TƯ, NÂNG CẤP ĐÀI TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2018 - 2025

Quảng Trị, tháng 01 năm 2018

MỤC LỤC

TỪ NGỮ VIẾT TẮT	4

PHẦN I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN	5

I. Sự cần thiết xây dựng đề án:	5

II. Căn cứ pháp lý xây dựng đề án:	7

1.	Các văn bản Trung ương:	7

2.	Các văn bản địa phương:	8

PHẦN II. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐÀI TRUYỀN THANH CƠ SỞ	8

I. Tổng quan về điều kiện kinh tế - xã hội:	8

II. Hiện trạng Đài TTCS	8

1. Hiện trạng hoạt động và mô hình tổ chức:	8

2.  Hiện trạng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật Đài TTCS:	9

2.1 Về cơ sở vật chất (nhà/trạm):	9

2.2 Về trang thiết bị, máy móc:	10

2.3. Về tỷ lệ đầu tư trang thiết bị:	11

3.  Hiện trạng nguồn nhân lực Đài TTCS:	11

4.  Về cơ chế, chính sách và kinh phí hoạt động của Đài TTCS:	12

1. Ưu điểm:	12

2. Hạn chế:	12

3. Nguyên nhân:	13

3.1. Về chất lượng nội dung và kỹ thuật:	13

3.2. Về nguồn nhân lực:	14

3.3. Về cơ chế, chính sách:	14

PHẦN III. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN	15

I. Quan điểm:	15

II. Mục tiêu đề án:	15

1. Mục tiêu chung :	15

2. Mục tiêu cụ thể:	15

III. Nội dung đề án:	16

1. Phát triển hạ tầng kỹ thuật cho Đài TTCS:	16

2. Phát triển, đổi mới công nghệ:	16

3. Công tác bảo trì, sửa chữa:	16

4. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách:	16

5. Phát triển nguồn nhân lực:	17

III. Các tiểu đề án đề xuất triển khai thực hiện:	17

1. TIỂU ĐỀ ÁN 1: XÂY DỰNG VÀ NÂNG CẤP HỆ THÔNG  ĐÀI TTCS TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2018-2025.	18

2.TIỂU ĐỀ ÁN 2: ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA HỆ THÔNG TRUYỀN THANH CẤP CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2018-2025	22

IV. Tổng kinh phí thực hiện Đề án:	25

PHẦN IV. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN	26

I. Hiệu quả về văn hóa - xã hội:	26

II. Hiệu quả về kinh tế:	26

III. Hiệu quả về chính trị, an ninh - quốc phòng:	26

IV. Mở rộng và nâng cao chất lượng phủ sóng phát thanh - truyền hình ở địa phương:	27

PHẦN V: GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:	28

I. Các giải pháp thực hiện:	28

II. Tổ chức thực hiện:	28

1. Trách nhiệm của các cấp:	28

1.1. UBND các huyện, thị xã, thành phố:	28

1.2. UBND các xã, phường, thị trấn:	29

2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành:	29

2.1. Sở Thông tin và Truyền thông:	29

2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:	30

2.3. Sở Tài chính:	30

2.4. Sở Nội vụ:	30

2.5. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị:	30

2.6. Đài PT-TH cấp huyện:	30

2.7. Các Đài TTCS:	30

PHẦN VI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT	31

I. Kết luận:	31

II. Kiến nghị:	31

PHẦN VII: CÁC PHỤ LỤC	32-56

# TỪ NGỮ VIẾT TẮT

| Đề án | Đầu tư, nâng cấp Đài truyền thanh cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025 |
| --- | --- |
| Tiểu Đề án | Là các Đề án thành phần: + Đề án 1: Xây dựng và nâng cấp hệ thống truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025. + Đề án 2: Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của hệ thống truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 – 2025 |
| Đài PT-TH cấp huyện | Đài Phát thanh – Truyền hình, Đài Truyền thanh các huyện, thị, thành phố |
| Đài TTCS | Đài truyền thanh cơ sở xã, phường, thị trấn |
| Chương trình MTQG | Chương trình mục tiêu quốc gia |

# PHẦN I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

## I. Sự cần thiết xây dựng đề án

Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn (gọi chung là Đài TTCS) là một kênh thông tin quan trọng để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước, địa phương và thông báo về công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở đến với đông đảo người dân.

Mặc dù Đài TTCS đã được Đảng, chính quyền quan tâm đầu tư xây dựng từ lâu nhưng nhìn chung, hoạt động của hệ thống Đài TTCS trong thời gian qua vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập. Tỉnh Quảng Trị có đặc thù riêng là địa hình phức tạp, bị chia cắt nhiều; một số vùng lõm, khuất gây ảnh hưởng nhiều đến diện phủ sóng. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và ảnh hưởng của sự xâm nhập mặn làm cho thiết bị truyền thanh các xã, thị trấn ven biển thường xuyên bị sét, gỉ, hỏng hóc. Nhiều trạm truyền thanh được đầu tư xây dựng từ lâu nên đã xuống cấp trầm trọng. Trang thiết bị kỹ thuật lạc hậu, không đồng bộ, kinh phí duy trì hoạt động thấp. Chính quyền một số địa phương chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của hệ thống truyền thanh cơ sở nên thiếu sự quan tâm đầu tư từ cơ sở vật chất, nguồn kinh phí hoạt động đến nguồn nhân lực và công tác quản lý.

Toàn tỉnh có 141 xã, phường, thị trấn nhưng số lượng Đài TTCS được xây dựng mới chỉ chiếm 1/3 (chưa kể là gần nửa số Đài phải tạm dừng hoạt động do trang thiết bị hư hỏng). Mô hình tổ chức của Đài TTCS trên địa bàn tỉnh chưa thống nhất, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, ảnh hưởng đến việc phát triển sự nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của truyền thanh cơ sở.

Đối với tỉnh Quảng Trị, trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm đầu tư cho sự nghiệp phát thanh - truyền hình. Cụ thể là việc triển khai xây dựng các trạm phát sóng khu vực, tăng cường trang thiết bị kỹ thuật cho Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài PT-TH cấp huyện để nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình phát thanh.

Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ: “Ở nhiều vùng nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng, kháng chiến trước đây, vùng biên giới, hải đảo, hoạt động văn hoá còn nghèo nàn, sự chênh lệch về hưởng thụ văn hoá so với thành thị còn lớn”. Do đó, giai đoạn từ nay đến năm 2020, một trong những mục tiêu trọng tâm của Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020 cần phải đạt tới được khẳng định trong Quyết định số 581/QĐ-TTg là: “Tạo mọi điều kiện nâng cao mức hưởng thụ và tham gia hoạt động, sáng tạo văn hoá của nhân dân; phấn đấu từng bước thu hẹp sự chênh lệch về hưởng thụ văn hoá, nghệ thuật giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo”.

Bên cạnh đó, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đang đặt ra nhiều yêu cầu bức thiết về phát triển hệ thống đài truyền thanh cơ sở. Phát triển mạnh hệ thống truyền thanh cấp xã đến với đông đảo nhân dân, trong đó có vùng dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng nội dung của chương trình truyền thanh xã, đặc biệt là khu vực không có sóng truyền hình tỉnh.

Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới đã yêu cầu: “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại về viễn thông, truyền thông đa phương tiện để tổ chức công tác thông tin cơ sở; đồng thời chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền miệng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”.

Vì vậy, để góp phần đạt được mục tiêu “Củng cố hệ thống thông tin cơ sở, tăng cường nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của nhà nước và đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin”, việc xây dựng và thực hiện Đề án “Đầu tư, nâng cấp Đài Truyền thanh cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025” là rất quan trọng và cần thiết, nhằm:

- Đánh giá tổng thể hiện trạng, xác định rõ khả năng phát triển, những mặt hạn chế của hệ thống Đài TTCS trên địa bàn để trên cơ sở đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, quản lý thống nhất, nhằm tăng cường năng lực hoạt động của Đài TTCS.

- Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 2/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ đã đề ra; Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 6/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở. Thực hiện tốt các mục tiêu, nội dung của Quy hoạch phát triển Báo chí tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.

- Những quan điểm, mục tiêu, giải pháp cụ thể trong Đề án sẽ giúp cho hệ thống Đài TTCS hoạt động đúng định hướng, đúng pháp luật và tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vững chắc.

- Là cơ sở để thực hiện thống nhất về cơ chế, chính sách; đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, nguồn nhân lực; tập trung đầu mối quản lý các mục tiêu phát triển hệ thống Đài TTCS ở địa phương.

- Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin thường xuyên của người dân, từ đó nắm bắt được thực trạng và định hướng phát triển kinh tế, trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật, góp phần đổi mới tư duy, nâng cao năng lực sản xuất, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn. Bên cạnh đó, Đề án sẽ huy động được các nguồn vốn cho việc đưa thông tin về cơ sở nói chung, truyền thanh cơ sở nói riêng từ ngân sách Trung ương, các Chương trình MTQG, nguồn vốn tài trợ nước ngoài, các chương trình hành động, kế hoạch phát triển khác của ngành Thông tin và Truyền thông trong giai đoạn tới.

- Rút ngắn khoảng cách về thông tin giữa các địa phương; vùng, miền, đáp ứng nhu cầu về hưởng thụ văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao dân trí, giáo dục truyền thống cách mạng, những giá trị văn hoá tốt đẹp của dân tộc, địa phương, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo ổn định chính trị, an ninh quốc phòng ở cơ sở.

- Sau khi Đề án được triển khai sẽ đảm bảo tính tích hợp, hội tụ về công nghệ từ cấp xã đến cấp huyện, xây dựng mô hình chuẩn về công nghệ - kỹ thuật cho hệ thống truyền thanh cơ sở; đảm bảo đầu tư tiết kiệm, khả năng khai thác hiệu quả, ổn định và lâu dài. Đặc biệt, việc hoàn thiện cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho hệ thống truyền thanh cơ sở chính là giải pháp giải quyết triệt để những khó khăn trong việc mở rộng diện phủ sóng phát thanh của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài PT-TH cấp huyện hiện nay.

Với mục tiêu toàn diện: xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn từng bước hiện đại; xây dựng cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xây dựng nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ môi trường sinh thái; giữ vững an ninh - trật tự; tăng cường hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; do đó việc xây dựng và thực hiện Đề án còn góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng chương trình nông thôn mới.

## II. Căn cứ pháp lý xây dựng đề án

### Các văn bản Trung ương

- Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016

- Luật Tần số Vô tuyến điện ngày 23/11/2009;

- Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn phát sóng phát thanh - truyền hình đến năm 2020;

- Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 2/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020;

- Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

- Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

- Quyết định số 1939/QĐ-TTg ngày 28/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin và truyền thông các vùng biên giới biển, vùng biển, đảo Việt Nam đến năm 2020;

- Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2016 - 2020;

- Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020;

- Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 6/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở.

### Các văn bản địa phương

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI;

- Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về xây dựng Nông thôn mới đến năm 2020;

- Quyết định số 1172/QĐ-UBND ngày 22/6/2011 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Báo chí tỉnh Quảng Trị đến năm 2020;

- Kế hoạch số 2892/KH-UBND ngày 22/8/2014 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về Qui định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức -chính trị xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Căn cứ Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng Nông thôn mới đến năm 2020;

# PHẦN II. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐÀI TRUYỀN THANH CƠ SỞ

## I. Tổng quan về điều kiện kinh tế - xã hội

Quảng Trị là một tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ. Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Bình, phía Nam giáp tỉnh Thừa Thiên Huế, phía Đông giáp biển Đông, phía Tây giáp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Địa hình của tỉnh thấp dần từ Tây sang Đông, Đông Nam và chia thành 4 dạng địa hình. Do địa hình bị chia cắt mạnh, sông suối, đèo dốc nên gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc xây dựng, phát triển hạ tầng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

Dân số toàn tỉnh khoảng 616,3 nghìn người, mật độ dân số trung bình 130 người/km². Tỷ lệ dân số thành thị chiếm khoảng 29%, nông thôn chiếm 71%.

Quảng Trị là tỉnh có cơ cấu đa dân tộc, gồm 3 dân tộc chính: Kinh, Vân Kiều và Pa Cô. Trong đó, dân tộc Kinh chiếm khoảng 91%. Các dân tộc thiểu số Vân Kiều và Pa Cô sinh sống chủ yếu ở các huyện miền núi phía Tây của tỉnh như: Hướng Hóa và Đakrông.

Tỉnh Quảng Trị có 10 đơn vị hành chính cấp huyện gồm: thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị và 7 huyện: Hải Lăng, Triệu Phong, Vĩnh Linh, Gio Linh, Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ và huyện đảo Cồn Cỏ với tổng số 141 đơn vị hành chính cấp xã (118 xã, 13 phường, 10 thị trấn); 1079 thôn, bản, khu phố (gọi chung là thôn).

Trong 141 đơn vị hành chính cấp xã có 57 xã khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; 117 xã thuộc đối tượng nông thôn mới.

## II. Hiện trạng Đài TTCS

### 1. Hiện trạng hoạt động và mô hình tổ chức

- Toàn tỉnh hiện có 61 Đài TTCS;

- Mô hình tổ chức Đài TTCS: Phần lớn chỉ có 1 cán bộ kiêm nhiệm phụ trách cả nội dung và kỹ thuật. Cán bộ kiêm nhiệm chức danh phụ trách Đài TTCS thường là cán bộ văn hóa xã hội, đoàn thanh niên, cựu chiến binh... Nhiều xã đã cử người hoạt động không chuyên trách về thông tin và truyền thông, trong đó có nhiệm vụ phụ trách Đài TTCS.

### 2.  Hiện trạng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật Đài TTCS

+ Theo đánh giá hiện trạng đến ngày 31/12/2017, toàn tỉnh hiện có 61 xã đã có hệ thống Đài TTCS với 2 dạng: truyền thanh hữu tuyến và truyền thanh vô tuyến (không dây). Trong đó:

- 31 Đài đang hoạt động ở mức khá, tốt (30 Đài truyền thanh vô tuyến, 01 Đài truyền thanh hữu tuyến);

- 17 Đài đang hoạt động ở mức trung bình, phạm vi phủ sóng hẹp, còn thiếu trang thiết bị; cần phải đầu tư nâng cấp (trong đó có 04 Đài truyền thanh hữu tuyến, còn lại là Đài truyền thanh vô tuyến);

- 13 Đài đã hư hỏng hoàn toàn, không hoạt động, cần phải đầu tư thay thế (trong đó có 04 Đài truyền thanh hữu tuyến, còn lại là Đài truyền thanh vô tuyến);

+ Đối với hệ thống truyền thanh không dây: Phần lớn được các Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án, nguồn kinh phí khác... trang cấp để truyền tải thông tin đến người dân. Tuy nhiên đến nay, do nhiều lý do khách quan và chủ quan, các đài truyền thanh không dây nói trên đều không còn hoạt động do máy phát FM lâu năm không đủ chất lượng nên công suất giảm, diện phủ sóng bị thu hẹp. Nhiều đài truyền thanh trên địa bàn đã ngừng hoạt động trong một thời gian dài.

+ Đối với hệ thống truyền thanh hữu tuyến: Trong mùa mưa bão, các đài truyền thanh hữu tuyến hay bị gãy, đổ trụ kéo dây, đường dây và hệ thống loa hỏng không đủ điều kiện thay thế. Các cụm thu thanh tự động ở các thôn, làng thường xuyên bị lệch hoặc nhiễu sóng. Do không đủ điều kiện để thay thế, củng cố, nâng cấp nên trang thiết bị, máy móc ở các Đài TTCS đã bị xuống cấp, hư hỏng.

#### 2.1 Về cơ sở vật chất (nhà/trạm)

Đa số đang sử dụng chung với phòng làm việc của UBND xã (đặt trong hội trường UBND; ghép chung với phòng làm việc) và đã xuống cấp; cần được sửa chữa và xây dựng mới.

#### 2.2 Về trang thiết bị, máy móc

+ Số lượng trang thiết bị còn sử dụng chỉ ở mức khá và trung bình (trừ một số thiết bị được đầu tư từ năm 2011 trở lại đây). Đa số là trang thiết bị do Việt Nam, Indonexia, Đài Loan, Philippin, Trung Quốc, Malaysia sản xuất. Còn lại phần lớn lạc hậu, cũ kỹ, thường xuyên bị hỏng hoặc bị hỏng không sử dụng được.

+ Thực trạng hạ tầng kỹ thuật hệ thống Đài TTCS cụ thể như sau:

* Thành phố Đông Hà: Chỉ có 01/09 phường (phường 2) có Đài TTCS  sử dụng phương thức truyền dẫn hữu tuyến. Hiện đã xuống cấp, thiết bị lạc hậu, không đồng bộ, thường xuyên hư hỏng nên hiệu quả hoạt động không cao.

(Chi tiết tại Phụ lục số 01)

* Thị xã Quảng Trị: 01/05 xã, phường có Đài TTCS (xã Hải Lệ). Công tác tuyên truyền chủ yếu dựa vào hệ thống loa của các khu phố, thôn, nhưng hiện đã xuống cấp và hệ thống tăng âm, đường dây cũng đã cũ, lạc hậu do không có kinh phí duy tu, bảo dưỡng.

(Chi tiết tại Phụ lục số 02)

* Huyện Vĩnh Linh: 11/22 xã, thị trấn có Đài TTCS (100% đài sử dụng phương thức truyền dẫn bằng vô tuyến), các xã còn lại chưa có đài truyền thanh nhưng đã sử dụng các cụm loa FM rải rác ở các thôn để thực hiện phát thanh.

(Chi tiết tại Phụ lục số 03)

* Huyện Gio Linh: 05/21 xã, thị trấn có Đài TTCS, 100% đài sử dụng phương thức truyền dẫn bằng vô tuyến. Một số trạm truyền thanh thôn hoạt động với hình thức sử dụng các cụm loa FM rải rác ở các thôn, khu dân cư  để thực hiện phát thanh (xã Linh Hải, Thị trấn Cửa Việt).

(Chi tiết tại Phụ lục số 04)

* Huyện Cam Lộ: 09/09 xã, thị trấn có Đài TTCS, 100% đài sử dụng phương thức truyền dẫn bằng vô tuyến. Cả 09 Đài này mới được đầu tư từ năm 2011 trở lại đây nên đều đang hoạt động khá, tốt.

(Chi tiết tại Phụ lục số 05)

* Huyện Triệu Phong: 11/19 xã, thị trấn có Đài TTCS (xã Triệu Lăng sử dụng phương thức truyền dẫn hữu tuyến, còn lại là sử dụng phương thức truyền dẫn bằng vô tuyến). Trong tổng số 11 Đài TTCS, có 07 Đài được đầu tư từ năm 2012 trở lại đây nên đầu đang hoạt động khá, tốt; ngoài ra có 03 Đài được đầu tư từ lâu nên đến thời điểm này đã xuống cấp và hư hỏng hoàn toàn;

(Chi tiết tại Phụ lục số 06)

* Huyện Hải Lăng: 10/20 xã, thị trấn có Đài TTCS, trong đó có 07 trạm truyền dẫn tín hiệu hữu tuyến, còn lại 03 đài vô tuyến. Trong đó có 02 đài đang hoạt động khá, tốt (vô tuyến), còn lại là các Đài hoạt động ở mức trung bình (04 đài hữu tuyến) hoặc bị hư hỏng (01 Đài vô tuyến, 03 Đài hữu tuyến) không hoạt động được;

(Chi tiết tại Phụ lục số 07)

* Huyện Đakrông: 07/14 xã, thị trấn có Đài TTCS, 100% đài sử dụng phương thức truyền dẫn bằng vô tuyến. Đa số các đài được đầu tư năm 2011 từ nguồn kinh phí CTMTQG đưa thông tin về cơ sở nên đều đang hoạt động được ở mức trung bình. Riêng Đài TTCS xã Tà Long được đầu tư từ năm 2008-2009 đã hư hỏng hoàn toàn;

(Chi tiết tại Phụ lục số 08)

* Huyện Hướng Hóa: 06/22 xã, thị trấn có Đài TTCS, 100% đài sử dụng phương thức truyền dẫn bằng vô tuyến. Đa số các đài được đầu tư những năm gần đây từ nguồn kinh phí CTMTQG đưa thông tin về cơ sở nên đều đang hoạt động được ở mức trung bình (04 Đài); Riêng các Đài TTCS tại xã Hướng Lộc và xã Húc được đầu tư từ năm 2008 đã hư hỏng hoàn toàn;

(Chi tiết tại Phụ lục số 09)

* Huyện đảo Cồn Cỏ: Không có Đài TTCS.

#### 2.3. Về tỷ lệ đầu tư trang thiết bị

Theo số liệu điều tra, một số huyện đã có đầu tư đài TTCS, tuy nhiên số lượng đầu tư rất thấp như: Huyện Gio Linh, huyện Hướng Hóa, thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị; cao nhất là huyện Cam Lộ có tỷ lệ đầu tư trang thiết bị truyền thanh cơ sở đạt 100%. Tỷ lệ đầu tư trang thiết bị truyền thanh cơ sở chung cho cả tỉnh chỉ đạt 43,26%.

### 3.  Hiện trạng nguồn nhân lực Đài TTCS

Tại các Đài TTCS phần lớn là có 1 cán bộ kiêm nhiệm phụ trách cả nội dung và kỹ thuật. Cán bộ kiêm nhiệm phụ trách Đài TTCS thường là cán bộ văn hóa xã hội, đoàn thanh niên, cựu chiến binh...

Hầu hết cán bộ làm công tác truyền thanh cơ sở chưa được đào tạo đúng chuyên ngành, trình độ chủ yếu là tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, một số có bằng trung cấp, cao đẳng, đại học nhưng không đúng chuyên ngành báo chí, phát thanh - truyền hình. Tiêu chí để chọn cán bộ phụ trách Đài TTCS chủ yếu là người sống gần trụ sở xã, có điều kiện về hoàn cảnh gia đình, có chút ít hiểu biết về sử dụng tăng âm, loa đài.

Để đảm bảo cho cán bộ làm công tác truyền thanh nắm được các phương pháp, kỹ năng cơ bản, những năm gần đây, Sở Thông tin và Truyền thông đã mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác báo chí và kỹ thuật, đồng thời thường xuyên trực tiếp hướng dẫn nhằm không ngừng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thanh và tuyên truyền cấp xã. Tuy nhiên, cán bộ phụ trách thường xuyên thay đổi vị trí công tác dẫn đến tình trạng cán bộ phụ trách không ổn định, thiếu kinh nghiệm, chưa nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là kỹ năng khai thác tư liệu, viết tin bài, biên tập, xử lý thông tin. Do vậy, hoạt động của Đài TTCS có lúc, có nơi bị gián đoạn, hiệu quả tuyên truyền chưa cao.

Cụ thể như sau:

Các cán bộ đang làm việc tại hệ thống Đài TTCS, hầu hết thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm của cán bộ văn hóa thông tin, 70% cán bộ có hưởng phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách, một số xã có hợp đồng cán bộ để phụ trách đài xã. Nguồn nhân lực của Đài TTCS thường không ổn định. Một số cán bộ của đài trưởng thành trong công tác truyền thanh, khá về chuyên môn được điều chuyển hay tìm một công việc khác phù hợp hơn với bản thân. Trong khi đó, một số cán bộ không có chuyên môn về truyền thanh lại được bố trí làm công tác truyền thanh; chưa được đào tạo về nghiệp vụ viết và biên tập tin, bài cũng như không có chuyên môn kỹ thuật (thao tác vận hành máy, sửa chữa kỹ thuật đơn giản…), từ đó ảnh hưởng đến chất lượng nội dung chương trình không cao và còn nhiều hạn chế trong tham mưu cho lãnh đạo địa phương về công tác truyền thanh cơ sở.

Trong thời gian qua, các cơ quan chuyên môn cấp trên đã tổ chức các lớp tập huấn (bồi dưỡng ngắn ngày) để nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ Đài TTCS làm nòng cốt cho công tác phát thanh, truyền thanh. Tuy nhiên, do liên tục thay đổi vị trí công tác nên phần lớn đội ngũ cán bộ đài TTCS chưa được đào tạo chuyên môn có tính chất hệ thống, lâu dài, các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ mở chưa nhiều và thường xuyên, nên hoạt động của đài còn hạn chế.

### 4. Về cơ chế, chính sách và kinh phí hoạt động của Đài TTCS

Để giải quyết vấn đề phụ cấp cho người phụ trách Đài Truyền thanh xã, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Theo đó, bố trí chức danh Thông tin - Truyền thông (phụ trách Đài Truyền thanh xã) với mức phụ cấp từ 1 đến 1,3, tùy theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, một số xã, phường, thị trấn sử dụng ngân sách địa phương để chi hỗ trợ hoạt động và duy tu bảo dưỡng hệ thống Đài TTCS nhưng rất khó quyết toán vì không có mục chi.

III. Đánh giá chung về tình hình hoạt động của Đài TTCS

### 1. Ưu điểm

Đài TTCS đã xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ là kênh thông tin tuyên truyền quan trọng của địa phương, phục vụ cho sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Thông tin nhanh, kịp thời những chủ trương của địa phương đến với nhân dân; góp phần giảm thiểu chi phí trong chuyển tải những thông tin cấp thiết như: thông báo các thông tin quan trọng của địa phương; phổ biến kiến thức về pháp luật, kinh tế, xã hội; giúp người dân nắm bắt thông tin phòng, chống thiên tai, bão lũ; giúp dân sơ tán, giảm thiệt hại về người và của khi có bão, lũ...

Phù hợp với việc thông tin đến từng hộ dân trong thời gian ngắn nhất với nhiều đối tượng nhất.

### 2. Hạn chế

Trang thiết bị đã sử dụng lâu năm, hầu hết lạc hậu, một số đài xuống cấp nghiêm trọng; công suất nhỏ và hư hỏng kéo dài, nhất là các đài truyền thanh hữu tuyến sau mùa mưa lụt bão, chậm khắc phục dẫn đến hoạt động kém hiệu quả. Tỷ lệ Đài TTCS đang hoạt động trong toàn tỉnh quá thấp.

Việc phân bổ kinh phí để hoạt động còn nhiều hạn chế, không đảm bảo cho đài hoạt động thường xuyên để làm nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân; với các Đài TTCS kinh phí hoạt động quá ít, không đảm bảo hoạt động thường xuyên.

Công tác tổ chức, cán bộ còn thiếu và yếu, hầu hết là kiêm nhiệm, chưa có chuyên trách nhất là ở các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

Năng lực về nghiệp vụ chuyên môn và kỹ thuật của cán bộ đài cơ sở còn nhiều hạn chế, chưa được đào tạo chính quy, chưa được bồi dưỡng kiến thức định kỳ hàng năm. Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ hoạt động trong các Đài TTCS chưa được quan tâm đúng mức.

Công tác vận hành và duy trì hệ thống thiết bị còn bất cập do đa số phụ trách kiêm nhiệm, không có kỹ năng về nghiệp vụ, chuyên môn liên quan đến truyền thanh... Đa số trang thiết bị được lắp đặt ở các cơ sở công cộng (nhà văn hóa thôn, điểm trung tâm), một số thiết bị lắp đặt ngoài trời... nên hay bị tác động từ môi trường.

Chế độ phụ cấp đối với cán bộ và nhân viên Đài TTCS còn thấp, không mang tính đặc thù. Các chế độ như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm lao động… không có và kéo dài từ trước đến nay chưa được giải quyết, gây tâm lý thiếu yên tâm công tác.

Chế độ nhuận bút tin/bài phát trên Đài TTCS không có, ảnh hưởng đến nội dung chương trình, quyền lợi của cán bộ đài và cộng tác viên.

### 3. Nguyên nhân

#### 3.1. Về chất lượng nội dung và kỹ thuật

Những khó khăn về kỹ thuật hiện đang là một trở ngại lớn trong hoạt động của hệ thống Đài TTCS. Trang thiết bị của các đài, trạm đã sử dụng lâu năm, hầu hết lạc hậu, công suất nhỏ và hư hỏng kéo dài, nhất là các đài truyền thanh hữu tuyến sau mùa mưa lụt bão, chậm khắc phục dẫn đến hoạt động kém hiệu quả. Hệ thống truyền dẫn âm thanh chủ yếu vẫn là qua dây dẫn và loa phát thanh, rất ít các đài xã có phòng bá âm riêng, hầu hết các chương trình truyền thanh đều thu qua máy cassette hoặc đọc trực tiếp do không có hệ thống thu thanh tiêu chuẩn, đồng bộ.

Một số Đài TTCS đang hoạt động cũng rơi vào tình trạng trang thiết bị đã lạc hậu, xuống cấp nghiêm trọng. Máy phát trung tâm thường xuyên bị hư, máy thu âm thanh phát không rõ, có lúc phải ngừng hoạt động.

Đối với một số địa phương như huyện Hướng Hóa, huyện Đakrông, hệ thống truyền thanh không dây đặt tại các khóm, bản đã xuống cấp. Các cụm loa truyền thanh không dây không có trụ để bắt loa, chỉ bắt tạm vào các cột cây và mái nhà các nhà văn hóa khóm, bản.

Nguyên nhân trong những năm qua, việc đầu tư tập trung chủ yếu cho truyền thanh, phát thanh ở huyện, cấp xã chưa được đầu tư nhiều. Chất lượng thiết bị qua nhiều năm sử dụng xuống cấp, không có kinh phí để đầu tư thay thế. Thiết bị điện tử đầu tư đã lâu nên một số đã lạc hậu về công nghệ, chất lượng kém, tần suất sử dụng lớn và hoạt động trong môi trường khí hậu khắc nghiệt (nắng nóng, mưa lớn, sấm sét, độ ẩm cao, sương muối nhiều, thường xuyên có bão, lụt); đặc biệt ảnh hưởng từ hệ thống anten cao nên về mùa mưa hay bị sấm sét, mưa gió gây cháy nổ, hư hỏng. Khi máy móc hỏng hóc, do không có nguồn kinh phí duy tu, sửa chữa kịp thời, dẫn đến hư hỏng nặng, phải thay thế bằng thiết bị khác.

Chất lượng của thiết bị cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng phát thanh và độ bền của hệ thống. Một số thiết bị như loa, đa số có công suất nhỏ và tín hiệu âm thanh không được rõ dẫn đến chất lượng phát thanh thấp. Một số máy phát chưa thực sự đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật (còn phát xạ, chế độ lọc nhiễu thấp...).

Chất lượng nội dung thông tin của Đài TTCS chưa cao do cán bộ phụ trách liên tục thay đổi, thiếu sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương.

#### 3.2. Về nguồn nhân lực

Đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thanh cơ sở còn thiếu và yếu. Phần lớn trưởng đài hoặc nhân viên phụ trách do ngành khác kiêm nhiệm, phụ cấp còn thấp, nhất là ở các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

Năng lực nghiệp vụ chuyên môn và kỹ thuật của cán bộ đài cơ sở còn nhiều hạn chế, chưa được đào tạo chính quy, chưa được bồi dưỡng kiến thức định kỳ hàng năm nên chất lượng không cao.

Về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực chưa cao do công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, nhân viên phục vụ cho các Đài TTCS chưa được quan tâm đúng mức. Cấp ủy và chính quyền địa phương chưa thật sự quan tâm sâu sắc đến việc điều động, luân chuyển, bổ sung nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn phù hợp.

#### 3.3. Về cơ chế, chính sách

Chế độ nhuận bút tin/bài phát trên Đài TTCS không có, hoặc có ở mức rất thấp, ở mức độ nào đó tạo ra sức ỳ, không khuyến khích được sự đầu tư chất xám cho nội dung.

Mặc dù các phát thanh viên, kỹ thuật viên đài TTCS hoạt động trong môi trường độc hại nhưng phần lớn chưa được hưởng chế độ phụ cấp độc hại theo Thông tư số 08/2010/TT-BTTTT ngày 23/3/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với công chức, viên chức trên lĩnh vực phát thanh, truyền hình.

Nhìn chung, về cơ chế chính sách cho cán bộ, nhân viên Đài TTCS còn hạn chế, công tác quản lý còn nhiều bất cập nên sự phát triển của hệ thống chưa đồng bộ.

# PHẦN III. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN

## I. Quan điểm

Đầu tư, nâng cấp hệ thống đài truyền thanh cơ sở giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin về chính sách pháp luật của nhà nước, thông tin những sự kiện quốc tế, trong nước liên quan trực tiếp đến người dân ở địa phương, cơ sở, cung cấp thông tin, kiến thức thiết yếu đối với đời sống hằng ngày của người dân địa phương phù hợp với đối tượng, điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng, miền.

Phát triển hệ thống đài truyền thanh cơ sở: Tập trung hiện đại hóa trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại, ứng dụng số hóa trong sản xuất và truyền dẫn các chương trình phát thanh của đài truyền thanh cấp huyện.

Hệ thống truyền thanh cơ sở được xem là cầu nối thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước. Ðầu tư tốt cho mạng lưới này là góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, tư tưởng cho bà con, nhất là đồng bào dân tộc ở các vùng núi cao. Trong thời buổi bùng nổ thông tin như hiện nay, vị trí, vai trò của báo chí, thông tin đại chúng ngày càng được khẳng định hơn và là “món ăn tinh thần” không thể thiếu đối với nhiều người. Riêng việc đẩy mạnh công tác đưa thông tin về cơ sở càng tăng thêm tính hiệu quả và “độ phủ sóng” cho công tác tuyên truyền đến những vùng sâu, vùng xa nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân; đồng thời góp phần tích cực cho công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

## II. Mục tiêu đề án

### 1. Mục tiêu chung

Đề án “Đầu tư, nâng cấp Đài Truyền thanh cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025” nhằm tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hệ thống thông tin truyền thông cơ sở; đặc biệt là cho các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; bao gồm việc đầu tư xoá vùng trắng về phủ sóng, mở rộng diện phủ sóng phát thanh - truyền hình địa phương; tăng tính đồng bộ về công nghệ truyền thanh truyền hình, rút ngắn khoảng cách về hưởng thụ thông tin giữa các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nối liền thông tin từ Trung ương về tận cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và đảm bảo an ninh - quốc phòng.

- Khảo sát và đánh giá thực trạng chất lượng Đài TTCS và tìm hiểu những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và đề ra các giải pháp trong việc nâng cao chất lượng đài truyền thanh trên địa bàn;

- Đầu tư, nâng cấp các Đài TTCS nhằm bổ sung trang thiết bị, cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng phủ sóng;

### 2. Mục tiêu cụ thể

Đến năm 2025,

+ Đảm bảo 100% Đài TTCS được bố trí 01 cán bộ phụ trách đài xã và được hưởng chế độ phụ cấp.

+ 100% các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh có Đài TTCS tiếp sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện.

+ Có 80% Đài TTCS sản xuất ít nhất 01 chương trình/tháng; 100% Đài TTCS tiếp âm chương trình phát thanh của đài cấp trên từ 2 - 6 giờ/ngày.

+ Đảm bảo 100% cán bộ phụ trách Đài TTCS được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ thông tin tuyên truyền và kỹ thuật vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống trang thiết bị.

+ 100% các xã trong toàn tỉnh có Đài TTCS được thiết lập, đáp ứng các quy định về thiết bị truyền thanh, phát xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ và sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền (đạt tiêu chí Thông tin và Truyền thông về xây dựng Nông thôn mới).

## III. Nội dung đề án

### 1. Phát triển hạ tầng kỹ thuật cho Đài TTCS

a) Đối với các xã, phường, thị trấn chưa có Đài TTCS, thực hiện đầu tư mới với công nghệ truyền thanh vô tuyến FM.

b) Đối với các xã, phường, thị trấn có địa hình phù hợp đang sử dụng truyền thanh hữu tuyến chuyển đổi sang truyền thanh vô tuyến FM nhằm nâng cao chất lượng tín hiệu, đảm bảo 100% khu phố, thôn bản thu được tín hiệu phát thanh.

c) Đối với các Đài TTCS đã được đầu tư nhưng bị hỏng hoặc thiết bị xuống cấp nghiêm trọng, hoạt động kém hiệu quả triển khai đầu tư mới bằng hệ thống truyền thanh vô tuyến FM hoặc truyền thanh hữu tuyến, trong đó, ưu tiên công nghệ truyền thanh vô tuyến FM.

### 2. Phát triển, đổi mới công nghệ

- Bổ sung hoặc thay thế hệ thống máy tính sản xuất chương trình phát thanh phi tuyến tính với Card âm thanh chuyên dụng và phần mềm dựng đồng bộ;

- Máy phát thanh FM và cụm thu không dây sử dụng công nghệ RDS thay cho công nghệ DTMF (mã hóa đa tần), công nghệ RDS có khả năng nhận mã điều khiển chính xác, tránh can nhiễu cho hệ thống.

### 3. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách

- 100% cán bộ phụ trách Đài TTCS được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Cán bộ công tác tại Đài TTCS được đào tạo, tập huấn nghiệp vụ hàng năm.

- Chế độ phụ cấp đối với cán bộ phụ trách Đài TTCS: Được hưởng phụ cấp hàng tháng theo quy định.

### 4. Phát triển nguồn nhân lực

- Tuỳ theo quy mô diện tích, số dân, số thôn, khu dân cư để bố trí số cán bộ làm công tác tại Đài Truyền thanh cơ sở cho phù hợp.

- Biên chế 01 cán bộ có trình độ, hiểu biết về chuyên môn nghiệp vụ báo chí, kỹ thuật phát thanh, CNTT phụ trách Đài TTCS.

- Tập huấn nghiệp vụ để nâng cao năng lực quản lý, điều hành.

## III. Các tiểu đề án đề xuất triển khai thực hiện

Tiểu đề án 1: Xây dựng và nâng cấp hệ thống Đài TTCS trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025.

Tiểu đề án 2: Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của hệ thống Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025.

### TIỂU ĐỀ ÁN 1: XÂY DỰNG VÀ NÂNG CẤP HỆ THÔNG ĐÀI TTCS TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2018-2025.

1. Mục tiêu cụ thể

Từ năm 2018 đến năm 2025, cải tạo, nâng cấp và đầu tư mới 98 Đài TTCS, cụ thể:

- Đầu tư mới 90 Đài truyền thanh vô tuyến cho các xã chưa có Đài TTCS và đã có Đài nhưng đã hỏng hóc không thể sử dụng được;

- Chuyển đổi từ hữu tuyến sang vô tuyến 06 Đài TTCS;

- Nâng cấp 02 Đài truyền thanh vô tuyến hiện có.

Trong đó phân kỳ đầu tư cho dự án như sau:

Giai đoạn 1 (từ năm 2018 - 2019):

- Đầu tư mới trang thiết bị vô tuyến cho 22 xã chưa có Đài TTCS thuộc các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Đakrông, Hướng Hóa; cụ thể là:

+ Huyện Vĩnh Linh (02 xã): xã Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Chấp

+ Huyện Gio Linh (02 xã): xã Linh Hải, Gio Bình.

+ Huyện Triệu Phong (06 xã): xã Triệu Phước, xã Triệu Thuận, Triệu Tài, Triệu Thành, Triệu An, Triệu Trung;

+ Huyện Hải Lăng (05 xã): xã Hải Ba, Hải Lâm, Hải Chánh, Hải An, Hải Thiện;

+ Huyện Đakrông (03 xã): xã Hướng Hiệp, Hải Phúc, Tà Long;

+ Huyện Hướng Hoá (04 xã): xã Tân Hợp, Tân Liên, Hướng Lộc, xã Húc;

- Chuyển đổi 03 Đài TTCS từ hữu tuyến sang vô tuyến đã hỏng không hoạt động hoặc xuống cấp, hoạt động kém hiệu quả; cụ thể là:

+ Huyện Triệu Phong (01 xã): xã Triệu Lăng;

+ Huyện Hải Lăng (02 xã): xã Hải Vĩnh, Hải Hòa;

- Mục tiêu đạt được: Đến hết giai đoạn này, đạt được 48,23% (68/141) xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh có Đài TTCS hoạt động khá, tốt; đảm bảo phủ sóng phát thanh đến 48,23 % địa bàn dân cư trong tỉnh.

Giai đoạn 2 (từ năm 2020 - 2021):

- Đầu tư mới trang thiết bị vô tuyến cho 28 xã chưa có Đài TTCS tại các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Đakrông, Hướng Hóa; cụ thể là:

+ Huyện Vĩnh Linh (04 xã): xã Vĩnh Hiền, Vĩnh Nam, Vĩnh Tân, Vĩnh Thạch;

+ Huyện Gio Linh (07 xã): Gio Châu, Gio Hòa, Gio An, Gio Sơn, Gio Thành, Gio Mai, Trung Sơn.

+ Huyện Triệu Phong (03 xã): Triệu Độ, Triệu Sơn, Triệu Giang.

+ Huyện Hải Lăng (06 xã): xã Hải Quế, Hải Phú, Hải Quy, Hải Thượng, Hải Trường, Hải Tân;

+ Huyện Đakrông (02 xã): xã Húc Nghì và Đakrông

+ Huyện Hướng Hoá (06 xã): xã Tân Long, Thanh, A Túc, A Dơi, Xy, Ba Tầng;

- Mục tiêu đạt được: Đến hết giai đoạn này, đạt được 68,09% (96/141) xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh có Đài TTCS hoạt động tốt; đảm bảo phủ sóng phát thanh đến 68,09 % địa bàn dân cư trong tỉnh;

Giai đoạn 3 (từ năm 2022 - 2023):

- Đầu tư mới trang thiết bị vô tuyến cho 20 xã, phường, thị trấn chưa có Đài TTCS tại các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng, Đakrông, Hướng Hóa; cụ thể là:

+ Huyện Vĩnh Linh (04 xã): xã Vĩnh Thành, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà.

+ Huyện Gio Linh (05 xã): xã Gio Việt, Linh Thượng, Gio Mỹ, Vĩnh Trường, Hải Thái;

+ Huyện Hải Lăng (03 xã): xã Hải Thọ, Hải Xuân, Hải Dương;

+ Huyện Đakrông (02 xã): xã Tà Rụt, A Vao;

+ Huyện Hướng Hoá (06 xã): xã Hướng Tân; Hướng Linh, Hướng Phùng, Hướng Sơn, Hướng Lập, Hướng Việt;

- Đầu tư cải tạo, nâng cấp trang thiết bị cho 01 Đài TTCS đang trong tình trạng xuống cấp (Đài vô tuyến), cụ thể là:

+ Huyện Đakrông (01 xã): xã A Bung.

- Chuyển đổi 02 Đài TTCS từ hữu tuyến sang vô tuyến đã hỏng không hoạt động hoặc xuống cấp, hoạt động kém hiệu quả; cụ thể là:

+ Huyện Hải Lăng (02 xã): xã Hải Sơn, Hải Thành;

- Mục tiêu đạt được: Đến hết giai đoạn này, đạt được 84,4% (119/141) xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh có Đài TTCS hoạt động tốt; đảm bảo phủ sóng phát thanh đến 84,4 % địa bàn dân cư trong tỉnh;

Giai đoạn 4 (từ năm 2024 - 2025):

- Đầu tư mới trang thiết bị vô tuyến cho 20 xã, phường, thị trấn chưa có Đài TTCS tại thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị, các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Đakrông, Hướng Hóa; cụ thể là:

+ Thành phố Đông Hà (08 phường, xã): Phường 1, Phường 3, Phường 4, Phường 5, Phương Đông Thanh, Đông Giang, Đông Lễ, Đông Lương.

+ Thị xã Quảng Trị (04 phường): Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phương An Đôn.

+ Huyện Vĩnh Linh (03 thị trấn): TT Cửa Tùng, TT Hồ Xá, TT Bến Quan.

+ Huyện Gio Linh (02 thị trấn): TT Gio Linh, TT Cửa Việt

+ Huyện Triệu Phong (01 thị trấn): TT Ái Tử.

+ Huyện Đakrông (01 thị trấn): TT Krông Klang;

+ Huyện Hướng Hoá (01 thị trấn): TT Khe Xanh

- Đầu tư cải tạo, nâng cấp trang thiết bị cho 1 Đài TTCS đang trong tình trạng xuống cấp (Đài vô tuyến), cụ thể là:

+ Huyện Hướng Hóa (01 thị trấn): TT Lao Bảo.

- Chuyển đổi 01 Đài TTCS từ hữu tuyến sang vô tuyến đã hỏng không hoạt động hoặc xuống cấp, hoạt động kém hiệu quả; cụ thể là:

+ Thành phố Đông Hà (01 phường): Phường 2

- Mục tiêu đạt được: Đến hết giai đoạn này, đạt được 100% (141/141) xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh có Đài TTCS hoạt động tốt; đảm bảo 100% thôn, bản có loa truyền thanh.

2. Giải pháp đầu tư trang thiết bị

Trong giai đoạn 2018 - 2025, toàn tỉnh thực hiện xây dựng mới, nâng cấp và cải tạo 98 Đài TTCS, bao gồm;

- Phát triển mới 96 đài truyền thanh vô tuyến FM, trong đó:

+ Đầu tư xây dựng mới ở các xã, thị trấn chưa có Đài TTCS: 90 đài;

+ Chuyển đổi 06 Đài TTCS từ hữu tuyến sang vô tuyến.

- Cải tạo, nâng cấp 02 Đài TTCS, trong đó:

+ Đầu tư máy phát sóng FM tại các Đài xã chưa có máy phát;

+ Xây dựng cột Anten phát sóng;

(Chi tiết tại Phụ lục số 10)

3. Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí: 25.963.931.000đ

(Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ, chín trăm sáu mươi ba triệu, chín trăm ba mươi mốt ngàn đồng)

Dự kiến huy động từ các nguồn:

- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (khoảng 63,74%): 16.550.000.000đ.

- Vốn đầu tư phát triển của tỉnh (16,48%): 4.280.000.000đ.

- Vốn xã hội hóa (19,77%): 5.133.931.000đ.

(Chi tiết tại Phụ lục số 12)

4. Trách nhiệm quản lý và thực hiện dự án

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Đài PT - TH cấp huyện;

- UBND xã, phường, thị trấn.

### TIỂU ĐỀ ÁN 2: ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA HỆ THÔNG TRUYỀN THANH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2018-2025

1. Mục tiêu cụ thể

- Tăng cường việc tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng truyền thông cho đội ngũ cán bộ Đài TTCS.

- Đảm bảo 100% cán bộ phụ trách đài truyền thanh - truyền hình cấp cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ thông tin tuyên truyền và kỹ thuật vận hành, duy tu, bảo dưỡng hệ thống phát thanh, truyền hình tại địa phương.

- Xây dựng đội ngũ và bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cơ bản cho đội ngũ cộng tác viên của các Đài TTCS.

2. Nội dung chính

* Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng:

- Cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

- Cộng tác viên cơ sở: Cán bộ tuyên truyền của các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã; Trưởng thôn, bản, khu phố.

* Trách nhiệm biên soạn tài liệu:

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh biên soạn tài liệu tập huấn để đảm bảo thống nhất nội dung đào tạo, bồi dưỡng trong phạm vi của Dự án.

* Trách nhiệm và nội dung đào tạo, bồi dưỡng:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo cấp huyện hướng dẫn về nội dung và định hướng công tác tuyên truyền.

- Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm hướng dẫn kiến thức quản lý nhà nước về thông tin tuyên truyền.

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện chịu trách nhiệm hướng dẫn biên tập nội dung tuyên truyền và kỹ thuật vận hành, hướng dẫn sửa chữa các trang thiết bị của hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh.

* Phân cấp tổ chức tập huấn và các yêu cầu cụ thể:

Từ năm 2018 đến năm 2025, UBND huyện, thị xã, thành phố giao cho Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện tổ chức lớp tập huấn cho đối tượng là cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn và cộng tác viên cơ sở. Thời gian tổ chức từ 2 ngày/lớp vào thời điểm từ quý II đến quý III trong năm.

3. Nội dung, thời gian, hình thức đào tạo

3.1. Nội dung, thời gian, hình thức đào tạo

| Số TT | Tên công việc | Nội dung | Thời gian (ngày) | Hình thức đào tạo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đào tạo kiến thức chung về quản lý thông tin - truyền thông | Kiến thức về tổ chức, hoạt động thông tin, tổ chức sự kiện thông tin, công tác quản lý nhà nước về phát thanh, truyền thanh... | 01 | Tập huấn nghiệp vụ |
| 2 | Nghiệp vụ phụ trách Đài TTCS | Kiến thức chung về công tác tổ chức, quản lý, quy chế hoạt động, công tác xây dựng kế hoạch, công tác tổ chức triển khai, giám sát các công việc... | 01 | Tập huấn |
| 3 | Sử dụng máy tính trên mạng | Kiến thức truy cập mạng Internet, cách thức lấy thông tin, tải thông tin từ mạng về máy tính... | 02 | Đào tạo |
| 4 | Tổ chức lưu trữ thông tin | Kiến thức xây dựng cơ sở dữ liệu theo từng chuyên đề, tổ chức lưu trữ dữ liệu theo năm, chuyên đề; tổ chức lưu trữ thông tin trên máy tính... | 02 | Đào tạo |
| 5 | Nghiệp vụ thu thập thông tin, viết tin, bài | Kinh nghiệm thu thập, xử lý thông tin; cách tiếp cận thông tin, phương pháp viết bài, tin... | 02 | Đào tạo |
| 6 | Kỹ năng biên tập tin, bài | Kinh nghiệm xử lý tin, bài; biên tập tin bài phù hợp với thời gian, nội dung cần thông tin... | 02 | Đào tạo |
| 7 | Kỹ năng phát thanh | Phương pháp đọc bản tin, bài; cách tiếp âm từ Đài Trung ương, tỉnh, huyện; cách ghi âm phát lại... | 02 | Đào tạo |
| 8 | Kỹ năng quản lý kỹ thuật | Kiến thức về máy phát, máy thu, nguồn điện; quy trình vận hành, bảo dưỡng, duy tu... | 02 | Đào tạo |
| 9 | Kỹ năng thực hiện chương trình phát thanh trực tiếp | Kiến thức kết nối thiết bị kỹ thuật, kỹ năng kết nối đường truyền tín hiệu về trung tâm phát sóng. Cách thức tổ chức phối hợp thực hiện chương trình… | 01 | Đào tạo |

3.2. Kinh phí

Thực hiện theo Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính về kinh phí đào tạo nguồn nhân lực; Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025.

3.3. Phân công thực hiện

| STT | Tên công việc | Đơn vị thực hiện |
| --- | --- | --- |
|  |  | Chủ trì | Phối hợp |
| 1 | Đào tạo kiến thức chung về quản lý thông tin - truyền thông | Sở TTTT | Đài PT-TH các huyện, Ban Tuyên giáo, Phòng Văn hóa và Thông tin |
| 2 | Nghiệp vụ phụ trách Đài TTCS | Sở TTTT | Đài PT-TH tỉnh |
| 3 | Sử dụng máy tính trên mạng | Sở TTTT | Đài Phát thanh các huyện, |
| 4 | Tổ chức lưu trữ thông tin | Sở TTTT | Đài PT-TH tỉnh, Đài Phát thanh các huyện |
| 5 | Nghiệp vụ thu thập thông tin, viết tin, bài | Sở TTTT |  |
| 6 | Kỹ năng biên tập | Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh | Các phòng nghiệp vụ của Sở TTTT và Đài phát thanh các huyện |
| 7 | Kỹ năng phát thanh | Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh |  |
| 8 | Kỹ năng quản lý kỹ thuật | Đài Phát thanh các huyện |  |

4. Kinh phí thực hiện

- Tổng kinh phí: 1.011.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm mười một triệu đồng).

- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn đào tạo của tỉnh và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

(Chi tiết tại Phụ lục số 13)

- Giai đoạn triển khai: được triển khai trong 04 giai đoạn, từ năm 2018-2025; cụ thể như sau:

+ Giai đoạn 1 (từ năm 2018 - 2019).

+ Giai đoạn 2 (từ năm 2020 - 2021).

+ Giai đoạn 3 (từ năm 2022 - 2023).

+ Giai đoạn 4 (từ năm 2024 - 2025).

Nội dung đào tạo: Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho hệ thống truyền thanh cấp cấp xã trên địa bàn tỉnh; cập nhật các văn bản hướng dẫn, công nghệ mới cho từng giai đoạn.

5. Trách nhiệm thực hiện Dự án

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Các tổ chức chính trị - xã hội.

## IV. Tổng kinh phí thực hiện Đề án

Tổng vốn: 26.974.931.000 đồng

Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, chín trăm bảy mươi tư triệu, chín trăm ba mươi mốt nghìn đồng chẵn;

Trong đó:

1. Nguồn kinh phí Trung ương:

- Kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 16.550.000.000đ

- Kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững: 505.500.000đ

2. Nguồn kinh phí địa phương:

- Kinh phí sự nghiệp của tỉnh (cho nhiệm vụ đào tạo): 505.500.000đ

- Kinh phí ngân sách của tỉnh (bao gồm ĐTPT và sự nghiệp): 4.280.000.000đ

3. Nguồn vốn khác:

- Vốn xã hội hóa (nhân dân và các tổ chức xã hội đóng góp): 5.133.931.000đ

(Chi tiết tại Phụ lục số 11)

(Gửi kèm thuyết minh các đề án triển khai, phụ lục hiện trạng và phân khai vốn theo từng giai đoạn)

# PHẦN IV. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN

Đề án “Đầu tư, nâng cấp Đài Truyền thanh cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025” với 2 Tiểu đề án đồng bộ về nguồn nhân lực, hạ tầng kỹ thuật của đài TTCS, khi được triển khai thực hiện sẽ sớm khắc phục triệt để những khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cũng như nguồn nhân lực, phát huy tác dụng và đảm bảo tính bền vững trong hoạt động của các Đài TTCS; qua đó nâng cao chất lượng nội dung thông tin, tuyên truyền, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng thôn, bản, tổ dân phố, giúp người dân tiếp nhận được các thông tin đa dạng, phong phú, từ đó góp phần đưa nền kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững.

## I. Hiệu quả về văn hóa - xã hội

Thực hiện Đề án sẽ mang lại hiệu quả văn hóa - xã hội rất lớn. Đó là rút ngắn khoảng cách về thông tin giữa các địa phương; đáp ứng nhu cầu về hưởng thụ văn hóa, tinh thần cho nhân dân, qua đó, góp phần nâng cao dân trí, giáo dục truyền thống cách mạng, những giá trị văn hoá tốt đẹp của dân tộc, địa phương, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đề án sẽ đóng góp tích cực cho việc quản lý, điều hành của các cấp chính quyền từ tỉnh tới cơ sở, từng bước tạo kênh thông tin hai chiều giữa chính quyền và người dân, góp phần thực hiện các mục tiêu trong Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 2/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

## II. Hiệu quả về kinh tế

Đề án sẽ tạo ra khả năng được tiếp cận thông tin thường xuyên của người dân từ đó nắm bắt được thực trạng và định hướng phát triển kinh tế, có thông tin, kiến thức khoa học kỹ thuật, góp phần đổi mới tư duy, nâng cao năng lực sản xuất, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, Đề án sẽ huy động được các nguồn vốn cho việc phát triển thông tin cơ sở nói chung, Đài TTCS nói riêng từ ngân sách Trung ương, các Chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn tài trợ, các chương trình hành động, kế hoạch phát triển khác của ngành Thông tin và Truyền thông trong giai đoạn tới.

## III. Hiệu quả về chính trị, an ninh - quốc phòng

Khi Đề án được thông qua và triển khai thực hiện, hệ thống Đài TTCS sẽ đảm bảo các điều kiện cần thiết để hoạt động được liên tục, thông suốt trong việc thông tin kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp để người dân biết và thực hiện; thông tin kịp thời về sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương tới các tầng lớp nhân dân, tạo ra bầu không khí dân chủ, cởi mở, tăng cường niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo nên sức mạnh tổng hợp để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, góp phần cùng địa phương và cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới.

Với việc tăng cường nội dung và chất lượng thông tin đến người dân, Đề án sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng thế trận an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân, đấu tranh chống các luận điệu sai trái và “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; phòng chống thiên tai, dịch bệnh… trên cơ sở đó đảm bảo sự ổn định chính trị, an ninh quốc phòng ở cơ sở.

Cùng với nhiều địa phương khác trong cả nước, trong những năm vừa qua; từ khi triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), các cơ quan báo chí của tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm phát động phong trào này sâu rộng đến đông đảo quần chúng nhân dân, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Tuy có nhiều hình thức tuyên truyền, nhưng truyền thanh cơ sở vẫn là kênh thông tin khá hiệu quả; Do đó, việc thực hiện đề án sẽ là một nội dung quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng nông thôn mới của tỉnh; các chủ trương, chính sách, kết quả về xây dựng nông thôn mới của Trung ương, của tỉnh đã được phổ biến rộng rãi đến người dân, cổ vũ toàn dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

## IV. Mở rộng và nâng cao chất lượng phủ sóng phát thanh - truyền hình ở địa phương

Khi Đề án được triển khai sẽ đảm bảo tính tích hợp, hội tụ về công nghệ thông tin từ cấp huyện đến cấp xã, xây dựng mô hình chuẩn về công nghệ - kỹ thuật cho hệ thống truyền thanh cơ sở; đảm bảo đầu tư tiết kiệm, khả năng khai thác hiệu quả, ổn định và lâu dài. Đặc biệt, việc hoàn thiện hệ thống Đài TTCS chính là giải pháp giải quyết triệt để những khó khăn trong việc mở rộng diện phủ sóng phát thanh của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện hiện nay. Đồng thời thực hiện tốt các mục tiêu, nội dung đã đề ra trong Quy hoạch phát triển Báo chí tỉnh Quảng Trị.

# PHẦN V: GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

## I. Các giải pháp thực hiện

- Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền địa phương đối với hoạt động của Đài TTCS, tạo điều kiện thuận lợi để đài hoạt động và phát triển bền vững.

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống chế độ, chính sách về cán bộ, tài chính, bảo hiểm… hợp lý, phù hợp với đặc thù của ngành phát thanh, truyền thanh và các kế hoạch phát triển hệ thống Đài TTCS.

- Củng cố tổ chức bộ máy của hệ thống truyền thanh cơ sở đủ năng lực về phẩm chất chính trị, nghiệp vụ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của Đảng, nhu cầu của nhân dân; ưu tiên tuyển dụng, sử dụng cán bộ trẻ có chuyên môn. Xây dựng mô hình điểm về Đài TTCS để rút kinh nghiệm nhân rộng. Đổi mới công tác quản lý phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương và xu thế phát triển của cả tỉnh.

- Thường xuyên nâng cao năng lực, chất lượng thông tin tuyên truyền, nhận thức về vị trí, vai trò của Đài TTCS đối với cán bộ, nhân dân, làm cho nhân dân đồng thuận, ủng hộ để phát triển kinh tế-xã hội.

- Lập kế hoạch ngắn hạn, dài hạn để bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực,   chính trị, ngoại ngữ, tin học, chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của nhà nước. Từng bước chuẩn hoá trình độ chuyên môn nghiệp vụ về đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phục vụ sự nghiệp phát triển hệ thống phát thanh, truyền thanh cơ sở.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật hiện đại, công nghệ thông tin vào các hoạt động và quản lý, hoạt động hệ thống Đài TTCS. Có thể xây dựng các mô hình điểm về ứng dụng CNTT, sử dụng phần mềm trong biên tập, sản xuất chương trình, phát thanh trực tiếp… Qua đó, sơ kết, tổng kết đánh giá và phát triển nhân rộng.

- Hệ thống Đài TTCS cần giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, công tác quản lý để học tập lẫn nhau. Ngành chuyên môn tỉnh, huyện định kỳ có kế hoạch tổ chức tổng kết hoặc hội thi các chương trình chuyên đề của các Đài TTCS để các đơn vị học hỏi nâng cao nghiệp vụ.

-  Ưu tiên đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo cán bộ… đối với các khu vực miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc nghèo.

- Hàng năm, kinh phí hoạt động sự nghiệp từ nguồn ngân sách cấp xã, phường, thị trấn cấp cho các đài TTCS hoạt động từ 30 - 40 triệu đồng/đài/năm.

- Cơ quan quản lý, nghiệp vụ hàng năm tổ chức phát động các đợt thi đua đối với hệ thống Đài TTCS. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc.

## II. Tổ chức thực hiện

### 1. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành

#### 1.1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Là cơ quan chủ trì quản lý, thực hiện, giám sát việc thực hiện Đề án.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối và bố trí nguồn vốn thực hiện các dự án thuộc Đề án đảm bảo yêu cầu.

- Phối hợp với Sở Nội vụ ban hành cơ chế, chính sách về thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phụ trách Đài TTCS.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền, việc xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách truyền thanh cơ sở và các đối tượng có liên quan.

- Tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Đề án ở cơ sở. Theo dõi, sơ tổng kết tình hình hoạt động của các Đài TTCS.

- Thực hiện tốt công tác định hướng nội dung thông tin, tuyên truyền; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị cấp xã cung cấp thông tin cho Đài TTCS.

- Theo dõi tiến độ thực hiện của các địa phương và định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả, đề xuất UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

#### 1.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cân đối nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh để triển khai thực hiện Đề án.

- Cân đối nguồn vốn các chương trình MTQG, kế hoạch của Trung ương và địa phương, đồng thời tranh thủ nguồn vốn viện trợ đầu tư thực hiện Đề án.

#### 1.3. Sở Tài chính

- Cân đối bố trí nguồn vốn  đào tạo theo giai đoạn của Đề án

- Cân đối cấp kinh phí hàng năm để bảo trì, sửa chữa đảm bảo Đài TTCS hoạt động liên tục phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

#### 1.4. Sở Nội vụ

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho UBND tỉnh quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ phụ trách Đài TTCS.

#### 1.5. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị

- Có kế hoạch hỗ trợ Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và Đài TTCS về kỹ thuật và nội dung thông tin, nội dung tiếng dân tộc Pa Cô, Vân Kiều.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách truyền thanh cơ sở và các đối tượng khác có liên quan đến năm 2025.

#### 1.6. Đài PT-TH cấp huyện

- Theo dõi, giám sát đánh giá hoạt động nghiệp vụ và thiết bị, cơ sở vật chất của các đài truyền thanh xã, báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông theo định kỳ hàng năm.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm.

#### 1.7. Các Đài TTCS

- Tổ chức quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống thiết bị đài xã.

- Xây dựng khung giờ phát, lịch phát sóng chương trình. Nâng cao chất lượng tin, bài phát trong chương trình.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán duy trì, sửa chữa, bảo dưỡng hàng năm.

### 2. Trách nhiệm của các cấp

#### 2.1. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chuẩn bị tốt các điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai Đề án.

- Củng cố lại hệ thống tổ chức hoạt động của Đài PT-TH cấp huyện. Chỉ đạo Đài huyện tích cực hỗ trợ về kỹ thuật và nội dung thông tin đối với các Đài TTCS.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; Đài PT-TH cấp huyện phối hợp với các phòng, ban liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện Đề án. Một số huyện đã xây dựng Đề án trước đây thì vẫn tiếp tiếp tục lồng ghép và triển khai Đề án này.

- Cân đối kinh phí hàng năm cấp cho UBND các xã, phường, thị trấn để bảo trì, sửa chữa hàng năm để đảm bảo Đài TTCS hoạt động liên tục phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn xây dựng Kế hoạch cụ thể và bố trí kinh phí xã hội hóa để triển khai thực hiện Đề án.

- Quản lý, đánh giá hoạt động nghiệp vụ của Đài PT-TH cấp huyện đối với hệ thống truyền thanh cơ sở và tình hình hoạt động của các Đài TTCS báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông theo định kỳ hàng năm.

#### 2.2. UBND các xã, phường, thị trấn

- Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa  phương và mục tiêu của Đề án xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các thôn, bản, tổ dân phố phối hợp với các đoàn thể quần chúng ở địa phương cùng thực hiện Đề án. Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các nhiệm vụ tăng cường, củng cố, phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Đài TTCS hoạt động ngày càng hiệu quả.

- Huy động vốn xã hội hóa theo quy định của Đề án để thực hiện.

- Chỉ đạo Đài TTCS xây dựng kế hoạch bảo trì, sửa chữa hàng năm; báo cáo UBND huyện;

- Chỉ đạo Đài TTCS xây dựng các kế hoạch hoạt động khác hàng năm.

# PHẦN VI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

## I. Kết luận

Đề án được đầu tư với mục tiêu nâng cao chất lượng nội dung thông tin, tuyên truyền, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, đảm bảo an ninh, quốc phòng; góp phần đưa nền kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững.

Đề án được thực hiện thành 4 giai đoạn (2018-2019, 2020-2021, 2022-2023 và 2014-2025) cho mỗi tiểu đề án thành phần:

+ Đề án 1: Xây dựng và nâng cấp hệ thống Đài TTCS  trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025;

+ Đề án 2: Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của hệ thống truyền thanh và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025;

Qua phân tích mục tiêu và những yếu tố chính trị - kinh tế - xã hội có thể khẳng định: Chủ trương xây dựng Đề án “Đầu tư, nâng cấp Đài truyền thanh cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025” của UBND tỉnh Quảng Trị là đúng đắn, đáp ứng yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn.

## II. Kiến nghị

Để Đề án sớm triển khai UBND tỉnh kính trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 7 - HĐND khóa VII năm 2018./.

Phụ lục số 01

Thành phố Đông Hà – Hiện trạng thiết bị truyền thanh cấp xã

| TT | Số người quản lý vận hành | Xã Phường Thị trấn | Hệ thống TTCS hữu tuyến hay FM | Công suất (tăng âm máy phát) | Tần số phát (chiều dài dây) Km | Độ cao loại cột | Số lượng loa/ cụm loa | Tên máy và nguồn đầu tư | Lắp đặt năm | Số thôn (khu dân cư) có truyền thanh /tổng số thôn, khu dân cư | Diện tích phủ sóng % | Tình trạng hoạt động |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00 | Phường 1 | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/10 |  |  |
| 2 | 01 | Phường 2 | Hữu tuyến | 500W |  |  | 08/03 |  | 2006 | 03/10 | 33% | Kém |
| 3 | 00 | Phường 3 | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/08 |  |  |
| 4 | 00 | Phường 4 | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/05 |  |  |
| 5 | 00 | Phường 5 | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/11 |  |  |
| 6 | 00 | P Đông Thanh | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/11 |  |  |
| 7 | 00 | P. Đông Giang | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/10 |  |  |
| 8 | 00 | P. Đông Lễ | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/10 |  |  |
| 9 | 00 | P. Đông Lương | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/8 |  |  |
| Tổng số |  |  |  | 08/03 |  |  | 03/83 |  |  |

Phụ lục số 02

Thị xã Quảng Trị - Hiện trạng thiết bị truyền thanh cấp xã

| TT | Số người quản lý vận hành | Xã Phường Thị trấn | Hệ thống TTCS hữu tuyến hay FM | Công suất (tăng âm máy phát) | Tần số phát (chiều dài dây) Km | Độ cao loại cột | Số lượng loa/ cụm loa | Tên máy và nguồn đầu tư | Lắp đặt năm | Số thôn có truyền thanh /tổng số thôn | Diện tích phủ sóng % | Tình trạng hoạt động |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00 | Phường 1 | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/4 |  |  |
| 2 | 00 | Phường 2 | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/5 |  |  |
| 3 | 00 | Phường 3 | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/8 |  |  |
| 4 | 00 | Phường An Đôn | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/5 |  |  |
| 5 | 01 | Xã Hải Lệ | FM | 50W |  | 21m | 30/15 | Gtech | 2014 | 5/5 | 100% | Khá |
| Tổng số |  |  |  |  |  |  | 5/27 |  |  |

Phụ lục số 03

Huyện Vĩnh Linh - Hiện trạng thiết bị truyền thanh cấp xã

| TT | Số người quản lý vận hành | Xã Phường Thị trấn | Hệ thống TTCS hữu tuyến hay FM | Công suất (tăng âm máy phát) | Tần số phát (chiều dài dây) Km | Độ cao loại cột | Số lượng loa/ cụm loa | Tên máy và nguồn đầu tư | Lắp đặt năm | Số thôn có truyền thanh /tổng số thôn | Diện tích phủ sóng % | Tình trạng hoạt động |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | Xã Vĩnh Long | FM | 50W |  | >10m | 28/14 | VIETNAM | 2017 | 14/14 | 100% | Tốt |
| 2 | 00 | Xã Vĩnh Hoà | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/4 |  |  |
| 3 | 01 | Xã Vĩnh Lâm | FM | 50W |  | >10m | 16/8 | VIETNAM | 2017 | 8/8 | 100% | Tốt |
| 4 | 01 | Xã Vĩnh Trung | FM | 50W |  | >10m | 12/6 | VIETNAM | 2017 | 3/3 | 100% | Tốt |
| 5 | 01 | Xã Vĩnh Hiền | Bộ thu sóng FM |  |  | Chưa có | 24/08 | VIETNAM | 2012 | 8/8 | 100% | Tốt |
| 6 | 00 | Thị trấn Cửa Tùng | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/11 |  |  |
| 7 | 00 | Thị trấn Hồ Xá | Bộ thu sóng FM |  |  | Chưa có | 61/25 | VIETNAM |  | 20/26 | 70% | Hỏng 1/2 |
| 8 | 01 | Xã Vĩnh Tú | FM | 50W |  | >10m | 20/10 | VIETNAM | 2017 | 10/10 | 100% | Tốt |
| 9 | 01 | Xã Vĩnh Kim | FM | 50W |  | >10m | 24/12 | VIETNAM | 2017 | 12/12 | 100% | Tốt |
| 10 | 00 | Xã Vĩnh Nam | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/3 |  |  |
| 11 | 01 | Xã Vĩnh Thái | FM | 50W |  | 24m | 14/7 | VIETNAM | 2015 | 7/7 | 100% | Tốt |
| 12 | 00 | Xã Vĩnh Tân | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/6 |  |  |
| 13 | 00 | Xã Vĩnh Thạch | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/10 |  |  |
| 14 | 00 | Thị trấn Bến Quan | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/12 |  |  |
| 15 | 01 | Xã Vĩnh Sơn | FM | 50W |  | >10m | 16/8 | VIETNAM | 2017 | 8/8 | 100% | Tốt |
| 16 | 01 | Xã Vĩnh Thuỷ | FM | 50W |  | >10m | 14/7 | VIETNAM | 2017 | 7/7 | 100% | Tốt |
| 17 | 01 | Xã Vĩnh Thành | Bộ thu sóng FM |  |  | Chưa có | 17/06 | JAPAN | 2007 | 5/5 | 100% | Trung bình |
| 18 | 00 | Xã Vĩnh Giang | FM | 50W |  | >10m | 14/7 | VIETNAM | 2017 | 7/7 | 100% | Tốt |
| 19 | 00 | Xã Vĩnh Khê | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/6 |  |  |
| 20 | 01 | Xã Vĩnh ô | FM | 50W |  | >10m | 16/08 | VIETNAM | 1999 | 8/8 | 100% | Hỏng |
| 21 | 01 | Xã Vĩnh Hà | FM | 50W |  | >10m | 2/1 | SHARP | 2004 | 0/9 | 10% | Hỏng |
| 22 | 00 | Xã Vĩnh Chấp | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/11 |  |  |
| Tổng số |  |  |  | 202/98 |  |  | 117/195 |  |  |

Ghi chú: - Các xã có Hệ thống TTCS bằng Bộ thu sóng FM, chưa có máy phát sóng hiện đang dùng bộ thu sóng FM chuyên dụng để phát lại đài huyện, tỉnh

Phụ lục số 04

Huyện Gio Linh - Hiện trạng thiết bị truyền thanh cấp xã

| TT | Số người quản lý vận hành | Xã Phường Thị trấn | Hệ thống TTCS hữu tuyến hay FM | Công suất (tăng âm máy phát) | Tần số phát (chiều dài dây) Km | Độ cao loại cột | Số lượng loa/ cụm loa | Tên máy và nguồn đầu tư | Lắp đặt năm | Số thôn có truyền thanh /tổng số thôn | Diện tích phủ sóng % | Tình trạng hoạt động |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00 | Thị Trấn Gio Linh | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/11 |  |  |
| 2 | 00 | Xã Gio Phong | FM | 50W |  | >10m | 12/6 | VIETNAM | 2017 | 3/3 | 100% | Tốt |
| 3 | 00 | Xã Gio Bình | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/6 |  |  |
| 4 | 01 | Xã Linh Hải | Bộ thu sóng FM |  |  |  |  | EMICO | 2004 | 0/12 |  | Trung bình |
| 5 | 00 | Xã Gio Châu | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/4 |  |  |
| 6 | 00 | Xã Trung Giang | FM | 50W |  | 24m | 26/13 | VIETNAM | 2015 | 5/5 | 100% | Tốt |
| 7 | 00 | Xã Gio Hoà | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/5 |  |  |
| 8 | 00 | Xã Gio An | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/7 |  |  |
| 9 | 00 | Xã Gio Sơn | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/5 |  |  |
| 10 | 00 | Xã Gio Thành | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/3 |  |  |
| 11 | 00 | Xã Gio Mai | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/3 |  |  |
| 12 | 00 | Xã Gio Hải | FM | 50W |  | 24m | 18/9 | VIETNAM | 2015 | 6/6 | 100% | Tốt |
| 13 | 00 | Xã Trung Sơn | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/6 |  |  |
| 14 | 00 | Xã Gio Việt | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/5 |  |  |
| 15 | 00 | Xã Linh Thượng | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/7 |  |  |
| 16 | 00 | Xã Gio Mỹ | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/6 |  |  |
| 17 | 00 | Xã Vĩnh Trường | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/5 |  |  |
| 18 | 01 | Xã Hải Thái | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/13 |  |  |
| 19 | 00 | Xã Gio Quang | FM | 50W |  | >10m | 20/10 | VIETNAM | 2017 | 5/5 | 100% | Tốt |
| 20 | 00 | Xã Trung Hải | FM | 50W |  | 24m | 28/14 | VIETNAM | 2016 | 6/6 | 100% | Tốt |
| 21 | 01 | Thị trấn Cửa Việt | Bộ thu sóng FM |  |  |  | 18 loa |  |  | 0/8 |  | Trung bình |
| Tổng số |  |  |  |  |  |  | 25/131 |  |  |

Phụ lục số 05

Huyện Cam Lộ - Hiện trạng thiết bị truyền thanh cấp xã

| TT | Số người quản lý vận hành | Xã Phường Thị trấn | Hệ thống TTCS hữu tuyến hay FM | Công suất (tăng âm máy phát) | Tần số phát (chiều dài dây) Km | Độ cao loại cột | Số lượng loa/ cụm loa | Tên máy và nguồn đầu tư | Lắp đặt năm | Số thôn có truyền thanh /tổng số thôn | Diện tích phủ sóng % | Tình trạng hoạt động |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | Thị trấn Cam Lộ | FM | 50W |  | >10m | 28/14 | VIETNAM | 2014 | 14/14 | 100% | Tốt |
| 2 | 01 | Xã Cam Hiếu | FM | 50W |  | >10m | 28/14 | VIETNAM | 2013 | 10/10 | 100% | Tốt |
| 3 | 02 | Xã Cam An | FM | 50W |  | >10m | 26/11 | VIETNAM | 2012 | 11/11 | 100% | khá |
| 4 | 01 | Xã Cam Nghĩa | FM | 50W |  | >10m | 32/16 | VIETNAM | 2011 | 14/14 | 100% | khá |
| 5 | 01 | Xã Cam Thuỷ | FM | 50W |  | >10m | 26/14 | DXE100 | 2012 | 11/11 | 100% | khá |
| 6 | 01 | Xã Cam Chính | FM | 50W |  | >10m | 40/20 | VIETNAM | 2013 | 14/14 | 100% | Tốt |
| 7 | 01 | Xã Cam Thành | FM | 50W |  | >10m | 32/16 | VIETNAM | 2014 | 16/16 | 100% | Tốt |
| 8 | 01 | Xã Cam Tuyền | FM | 50W |  | >10m | 24/12 | VIETNAM | 2014 | 12/12 | 100% | Tốt |
| 9 | 01 | Xã Cam Thanh | FM | 50W |  | >10m | 06/03 | VIETNAM | 2014 | 03/03 | 100% | Tốt |
| Tổng số |  |  |  |  |  |  | 105/105 |  |  |

Phụ lục số 06

Huyện Triệu Phong - Hiện trạng thiết bị truyền thanh cấp xã

| TT | Số người quản lý vận hành | Xã Phường Thị trấn | Hệ thống TTCS hữu tuyến hay FM | Công suất (tăng âm máy phát) | Tần số phát (chiều dài dây) Km | Độ cao loại cột | Số lượng loa/ cụm loa | Tên máy và nguồn đầu tư | Lắp đặt năm | Số thôn có truyền thanh /tổng số thôn | Diện tích phủ sóng % | Tình trạng hoạt động |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | Xã Triệu Phước | FM | 50W |  | Chưa có | 30/16 | VIETNAM | 2005 | 13/13 | 100% | Kém |
| 2 | 01 | Xã Triệu Thượng | FM | 50W |  | >10m | 34/17 | VIETNAM | 2011 | 9/9 | 100% | Trung bình |
| 3 | 01 | Xã Triệu Thuận | FM | 30W |  | >10m |  | VIETNAM | 2004 | 8/8 | 100% | Kém |
| 4 | 00 | Xã Triệu Tài | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/8 |  |  |
| 5 | 01 | Thị Trấn Ái Tử | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/6 |  |  |
| 6 | 01 | Xã Triệu Thành | Bộ thu sóng FM |  |  | Chưa có | 10/1 | QTM-021 | 2005 | 4/4 | 100% | Kém |
| 7 | 00 | Xã Triệu An | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/5 |  |  |
| 8 | 01 | Xã Triệu Ái | FM | 50W |  | >10m | 40/20 | VIETNAM | 2014 | 9/9 | 100% | Khá |
| 9 | 01 | Xã Triệu Long | FM | 50W |  | >10m | 18/9 | VIETNAM | 2012 | 18/18 | 100% | Trung bình |
| 10 | 01 | Xã Triệu Đại | FM | 50W |  | >10m | 16/8 | VIETNAM | 2012 | 8/8 | 100% | Trung bình |
| 11 | 01 | Xã Triệu Trung | FM | 100W |  | >10m | 15/12 | VIETNAM | 2007 | 0/8 |  | Hỏng |
| 12 | 00 | Xã Triệu Đông | FM | 50W |  | >10m | 16/8 | VIETNAM | 2017 | 4/4 | 100% | Tốt |
| 13 | 00 | Xã Triệu Độ | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/9 |  |  |
| 14 | 01 | Xã Triệu Vân | FM | 50W |  | >10m | 22/11 | VIETNAM | 2015 | 4/4 | 100% | Khá |
| 15 | 01 | Xã Triệu Hoà | FM | 50W |  | >10m | 16/8 | VIETNAM | 2012 | 8/8 | 100% | Trung bình |
| 16 | 00 | Xã Triệu Lăng | Hữu tuyến |  |  |  | 24/12 | Gtech | 2015 | 6/6 | 100% | Khá |
| 17 | 00 | Xã Triệu Trạch | FM | 50W |  | >10m | 24/12 | VIETNAM | 2017 | 6/6 | 100% | Tốt |
| 18 | 00 | Xã Triệu Sơn | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/8 |  |  |
| 19 | 00 | Xã Triệu Giang | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/6 |  |  |
| Tổng số |  |  |  |  |  |  | 97/139 |  |  |

Phụ lục số 07

Huyện Hải Lăng - Hiện trạng thiết bị truyền thanh cấp xã

| TT | Số người quản lý vận hành | Xã Phường Thị trấn | Hệ thống TTCS hữu tuyến hay FM | Công suất (tăng âm, máy phát) | Tần số phát (chiều dài dây) | Độ cao loại cột | Số lượng loa/ cụm loa | Tên máy và nguồn đầu tư | Lắp đặt năm | Số thôn có truyền thanh /tổng số thôn | Diện tích phủ sóng % | Tình trạng hoạt động |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | Xã Hải Ba | Hữu tuyến |  | 06 |  | 9/1 | Indonexia | 2010 | 6/6 | 100% | Hư hỏng |
| 2 | 00 | Xã Hải Lâm | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/6 |  |  |
| 3 | 01 | Xã Hải Chánh | Chưa có |  |  |  | 9/0 |  |  | 0/10 |  | Hư hỏng |
| 4 | 01 | Thị trấn Hải Lăng | FM | 50W |  | >10m |  | VIETNAM | 2009 | 12/6 | 100% | Khá |
| 5 | 01 | Xã Hải Vĩnh | Bộ thu sóng FM, hữu tuyến | 4 cái -300w | 02km |  | 37 loa, 03 bộ thu | VIETNAM | 1998-2007 | 0/6 | 30% | Trung bình |
| 6 | 00 | Xã Hải Quế | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 3/3 |  |  |
| 7 | 00 | Xã Hải Phú | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/2 |  |  |
| 8 | 00 | Xã Hải Quy | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/3 |  |  |
| 9 | 01 | Xã Hải An | FM | 50w |  | >10m |  | VIETNAM | 2010 | 0/4 |  | Hư hỏng |
| 10 | 00 | Xã Hải Khê | FM | 50w |  | 18m | 32/16 | VIETNAM | 2015 | 2/2 | 100% | Tốt |
| 11 | 01 | Xã Hải Hoà | Hữu tuyến |  |  | >10m | 20 loa | VIETNAM | 1998 | 5/5 | 100% | Trung bình |
| 12 | 00 | Xã Hải Thượng | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/2 |  |  |
| 13 | 00 | Xã Hải Trường | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/7 |  |  |
| 14 | 00 | Xã Hải Tân | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/4 |  |  |
| 15 | 01 | Xã Hải Thiện | Hữu tuyến | Có tăng âm |  |  | 9 | VIETNAM | 2009 | 2/5 | 40% | Hư hỏng |
| 16 | 00 | Xã Hải Thọ | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/5 |  |  |
| 17 | 00 | Xã Hải Xuân | Hữu tuyến | Có tăng âm |  | 18m | 4 | Indonexia | 2012 | 3/6 | 50% | Hư hỏng |
| 18 | 01 | Xã Hải Sơn | Hữu tuyến |  | 05km |  | 10 loa | VIETNAM | 2010 | 0/8 | 25% | Trung bình |
| 19 | 01 | Xã Hải Thành | Hữu tuyến |  |  | >10m | 09 loa | VIETNAM | 2010 | 0/3 | 30% | Trung bình |
| 20 | 01 | Xã Hải Dương | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/5 |  |  |
| Tổng số |  |  |  |  |  |  | 27/98 |  |  |

Ghi chú: Các xã có Hệ thống TTCS bằng FM, chưa có máy phát sóng hiện đang dùng bộ thu sóng FM chuyên dụng để phát lại đài huyện, tỉnh

Phụ lục số 08

Huyện Đakrông - Hiện trạng thiết bị truyền thanh cấp xã

| TT | Số người quản lý vận hành | Xã Phường Thị trấn | Hệ thống TTCS hữu tuyến hay FM | Công suất (tăng âm máy phát) | Tần số phát (chiều dài dây) Km | Độ cao loại cột | Số lượng loa/ cụm loa | Tên máy và nguồn đầu tư | Lắp đặt năm | Số thôn có truyền thanh /tổng số thôn | Diện tích phủ sóng % | Tình trạng hoạt động |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00 | Thị trấn Krông Klang | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/5 |  |  |
| 2 | 00 | Xã Hướng Hiệp | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/10 |  |  |
| 3 | 01 | Xã Mò ó | FM | 50W |  | >10m | 16/9 | VIETNAM | 2013 | 5/5 | 100% | Trung bình |
| 4 | 01 | Xã Triệu Nguyên | FM | 50W |  | >10m | 6/3 | VIETNAM | 2013 | 3/3 | 100% | Trung bình |
| 5 | 01 | Xã Ba Lòng | FM | 50W |  | >10m | 26/13 | VIETNAM | 2013 | 10/10 | 100% | Trung bình |
| 6 | 00 | Xã Hải Phúc | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/3 |  |  |
| 7 | 00 | Xã ĐaKrông | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/10 |  |  |
| 8 | 01 | Xã Ba Nang | FM | 50W |  | >10m | 14/07 | VIETNAM | 2013 | 9/9 |  | Trung bình |
| 9 | 00 | Xã Tà Long | FM | 50W |  | >10m |  | VIETNAM | 2008-2009 | 0/9 |  | Hỏng |
| 10 | 00 | Xã Húc Nghì | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/4 |  |  |
| 11 | 00 | Xã Tà Rụt | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/9 |  |  |
| 12 | 00 | Xã A Vao | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/9 |  |  |
| 13 | 01 | Xã A Ngo | FM | 50W |  | >10m | 14/7 | VIETNAM | 2013 | 9/9 | 100% | Trung bình |
| 14 | 00 | Xã A Bung | FM | 50W |  | >10m | 06/03 | VIETNAM | 2008 | 7/7 | 100% | Trung bình |
| Tổng số |  |  |  |  |  |  | 43/102 |  |  |

Ghi chú:

Phụ lục số 09

Huyện Hướng Hóa - Hiện trạng thiết bị truyền thanh cấp xã

| TT | Số người quản lý vận hành | Xã Phường Thị trấn | Hệ thống TTCS hữu tuyến hay FM | Công suất (tăng âm máy phát) | Tần số phát (chiều dài dây) Km | Độ cao loại cột | Số lượng loa/ cụm loa | Tên máy và nguồn đầu tư | Lắp đặt năm | Số thôn có truyền thanh /tổng số thôn | Diện tích phủ sóng % | Tình trạng hoạt động |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00 | Thị Trấn Khe Sanh | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/8 |  |  |
| 2 | 00 | Xã Tân Hợp | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/5 |  |  |
| 3 | 00 | Xã Tân Liên | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/12 |  |  |
| 4 | 00 | Xã Tân Lập | FM | 50W |  | .>10m | 16/8 | VIETNAM | 2017 | 8/8 | 100% | Tốt |
| 5 | 00 | Xã Tân Long | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/9 |  |  |
| 6 | 01 | Xã Tân Thành | FM | 50W |  | .>10m | 20/10 | VIETNAM | 2014 | 8/8 | 100% | Trung bình |
| 7 | 00 | Thị Trấn Lao Bảo | FM | 50W |  | 15m | 15 loa | VIETNAM | 2002 | 13/13 | 100% | Trung bình |
| 8 | 00 | Xã Thuận | FM | 50W |  | .>10m | 30/15 | VIETNAM | 2013 | 13/13 | 100% | Trung bình |
| 9 | 00 | Xã Thanh | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/10 |  |  |
| 10 | 00 | Xã Hướng Lộc | FM | 50W |  | .>10m |  | VIETNAM | 2008 | 0/10 |  | Hỏng |
| 11 | 00 | Xã A Túc | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/9 |  |  |
| 12 | 00 | Xã A Dơi | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/10 |  |  |
| 13 | 00 | Xã Xy | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/6 |  |  |
| 14 | 00 | Xã Ba Tầng | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/9 |  |  |
| 15 | 02 | Xã A Xing | FM | 50W |  | .>10m | 20/10 | VIETNAM | 2014 | 7/7 | 100% | Trung bình |
| 16 | 01 | Xã Húc | FM | 50W |  | .>10m | 5 cụm | VIETNAM | 2008 | 0/9 |  | Hỏng |
| 17 | 00 | Xã Hướng Tân | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/7 |  |  |
| 18 | 00 | Xã Hướng Linh | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/7 |  |  |
| 19 | 00 | Xã Hướng Phùng | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/15 |  |  |
| 20 | 00 | Xã Hướng Sơn | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/7 |  |  |
| 21 | 00 | Xã Hướng Lập | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/5 |  |  |
| 22 | 00 | Xã Hướng Việt | Chưa có |  |  |  |  |  |  | 0/4 |  |  |
| Tổng số |  |  |  |  |  |  | 49/191 |  |  |

Ghi chú: - Các xã có Hệ thống TTCS bằng Bộ thu sóng FM, chưa có máy phát sóng hiện đang dùng bộ thu sóng FM chuyên dụng để phát lại đài huyện, tỉnh

- Hệ thống Đài TTCS của huyện đã có Dự án riêng để thực hiện

Phụ lục số 10

ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ, NỘI DUNG ĐẦU TƯ CỦA TIỂU ĐỀ ÁN 1:  XÂY DỰNG VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG TRUYỀN THANH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2018 – 2025

| TT | Địa điểm đầu tư | Nội dung đầu tư (Đài) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Phát triển mới Đài FM vô tuyến | Phát triển mới Đài hữu tuyến | Cải tạo Đài hữu tuyến | Cải tạo Đài FM vô tuyến |  |
|  |  |  |  |  | Nâng cấp/bổ sung máy phát | Bổ sung cột | Bổ sung thiết bị |  |
|  | TỔNG CỘNG | 90 | 0 | 06 | 0 | 0 | 2 |  |
| I | Thành phố Đông Hà | 08 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Phường 1 | X |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Phường 2 |  |  | X |  |  |  | Chuyển từ hữu tuyến sang vô tuyến |
| 3 | Phường 3 | X |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Phường 4 | X |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Phường 5 | X |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Phường Đông Thanh | X |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Phường Đông Giang | X |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Phường Đông Lễ | X |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Phường Đông Lương | X |  |  |  |  |  |  |
| II | Thị xã Quảng Trị | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Phường 1 | X |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Phường 2 | X |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Phường 3 | X |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Phường An Đôn | X |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Xã Hải Lệ |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Huyện Vĩnh Linh | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Xã Vĩnh Long |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Xã Vĩnh Hoà | X |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Xã Vĩnh Lâm |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Xã Vĩnh Trung |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Xã Vĩnh Hiền | X |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Thị trấn Cửa Tùng | X |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Thị trấn Hồ Xá | X |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Xã Vĩnh Tú |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Xã Vĩnh Kim |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Xã Vĩnh Nam | X |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Xã Vĩnh Thái |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Xã Vĩnh Tân | X |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Xã Vĩnh Thạch | X |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Thị trấn Bến Quan | X |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Xã Vĩnh Sơn |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Xã Vĩnh Thuỷ |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Xã Vĩnh Thành | X |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Xã Vĩnh Giang |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Xã Vĩnh Khê | X |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Xã Vĩnh ô | X |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Xã Vĩnh Hà | X |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Xã Vĩnh Chấp | X |  |  |  |  |  |  |
| IV | Huyện Gio Linh | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Thị Trấn Gio Linh | X |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Xã Gio Phong |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Xã Gio Bình | X |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Xã Linh Hải | X |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Xã Gio Châu | X |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Xã Trung Giang |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Xã Gio Hoà | X |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Xã Gio An | X |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Xã Gio Sơn | X |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Xã Gio Thành | X |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Xã Gio Mai | X |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Xã Gio Hải |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Xã Trung Sơn | X |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Xã Gio Việt | X |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Xã Linh Thượng | X |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Xã Gio Mỹ | X |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Xã Vĩnh Trường | X |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Xã Hải Thái | X |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Xã Gio Quang |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Xã Trung Hải |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TT Cửa Việt | X |  |  |  |  |  |  |
| V | Huyện Triệu Phong | 10 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Xã Triệu Phước | X |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Xã Triệu Thượng |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Xã Triệu Thuận | X |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Xã Triệu Tài | X |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Thị Trấn ái Tử | X |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Xã Triệu Thành | X |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Xã Triệu An | X |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Xã Triệu ái |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Xã Triệu Long |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Xã Triệu Đại |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Xã Triệu Trung | X |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Xã Triệu Đông |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Xã Triệu Độ | X |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Xã Triệu Vân |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Xã Triệu Hoà |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Xã Triệu Lăng |  |  | X |  |  |  | Chuyển đổi từ hữu tuyến sang vô tuyến |
| 17 | Xã Triệu Trạch |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Xã Triệu Sơn | X |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Xã Triệu Giang | X |  |  |  |  |  |  |
| VI | Huyện Hải Lăng | 14 | 0 | 04 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Xã Hải Ba | X |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Xã Hải Lâm | X |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Xã Hải Chánh | X |  |  |  |  |  |  |
| 4 | T trấn Hải Lăng |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Xã Hải Vĩnh |  |  | X |  |  |  | Chuyển đổi từ hữu tuyến sang vô tuyến |
| 6 | Xã Hải Quế | X |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Xã Hải Phú | X |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Xã Hải Quy | X |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Xã Hải An | X |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Xã Hải Khê |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Xã Hải Hoà |  |  | X |  |  |  | Chuyển đổi từ hữu tuyến sang vô tuyến |
| 12 | Xã Hải Thượng | X |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Xã Hải Trường | X |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Xã Hải Tân | X |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Xã Hải Thiện | X |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Xã Hải Thọ | X |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Xã Hải Xuân | X |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Xã Hải Sơn |  |  | X |  |  |  | Chuyển đổi từ hữu tuyến sang vô tuyến |
| 19 | Xã Hải Thành |  |  | X |  |  |  | Chuyển đổi từ hữu tuyến sang vô tuyến |
| 20 | Xã Hải Dương | X |  |  |  |  |  |  |
| VII | Huyện Đakrông | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 |  |
| 1 | Thị trấn Krông Klang | X |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Xã Hướng Hiệp | X |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Xã Mò ó |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Xã Triệu Nguyên |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Xã Ba Lòng |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Xã Hải Phúc | X |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Xã ĐaKrông | X |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Xã Ba Nang |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Xã Tà Long | X |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Xã Húc Nghì | X |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Xã Tà Rụt | X |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Xã A Vao | X |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Xã A Ngo |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Xã A Bung |  |  |  |  |  | X |  |
| VIII | Huyện Hướng Hóa | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 |  |
| 1 | T Trấn Khe Sanh | X |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Xã Tân Hợp | X |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Xã Tân Liên | X |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Xã Tân Lập |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Xã Tân Long | X |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Xã Tân Thành |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | T Trấn Lao Bảo |  |  |  |  |  | X |  |
| 8 | Xã Thuận |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Xã Thanh | X |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Xã Hướng Lộc | X |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Xã A Túc | X |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Xã A Dơi | X |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Xã Xy | X |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Xã Ba Tầng | X |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Xã A Xing |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Xã Húc | X |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Xã Hướng Tân | X |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Xã Hướng Linh | X |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Xã Hướng Phùng | X |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Xã Hướng Sơn | X |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Xã Hướng Lập | X |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Xã Hướng Việt | X |  |  |  |  |  |  |
| IX | Huyện đảo Cồn Cỏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Phụ lục số 11

TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN

ĐỀ ÁN: ĐẦU TƯ, NÂNG CẤP ĐÀI TRUYỀN THANH CƠ SỞ TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2018-2025

ĐVT: đồng

| TT | Nội dung | Tổng cộng | Năm phân kỳ đầu tư |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 - 2019 | 2020 - 2021 | 2022 - 2023 | 2014 - 2025 |
| 1 | Tiểu Đề án 1: Xây dựng và nâng cấp hệ thống Đài TTCS trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025 | 26.137.764.000 | 6.728.334.000 | 7.298.912.000 | 6.021.385.000 | 5.915.300.000 |
| 2 | Tiểu Đề án 2: Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của hệ thống truyền thanh cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025. | 1.011.000.000 | 252.750.000 | 252.750.000 | 252.750.000 | 252.750.000 |
|  | Tổng cộng kinh phí | 26.974.931.000 | 6.981.084.000 | 7.551.662.000 | 6.274.135.000 | 6.168.050.000 |

Số tiền bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, chín trăm bảy mươi tư triệu, chín trăm ba mươi mốt nghìn đồng chẵn./.

Phụ lục số 12

PHÂN CHIA NGUỒN VỐN

TIỂU ĐỀ ÁN 1: XÂY DỰNG VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐÀI TTCS

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2018 – 2025

| Stt | Nội dung | Tổng cộng (đồng) | Nguồn vốn |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nông thôn mới | Xã hội hóa | ĐTPT của tỉnh |
| I | Giai đoạn 2018-2019 | 6.728.334.000 | 5.350.000.000 | 1.378.334.000 | 0 |
| 1 | Huyện Vĩnh Linh | 539.501.000 | 400.000.000 | 139.501.000 |  |
| 2 | Huyện Gio Linh | 559.851.000 | 400.000.000 | 159.851.000 |  |
| 3 | Huyện Triệu Phong | 1.886.387.000 | 1.500.000.000 | 386.387.000 |  |
| 4 | Huyện Hải Lăng | 1.817.032.000 | 1.450.000.000 | 367.032.000 |  |
| 5 | Huyện Đakrông | 805.861.000 | 700.000.000 | 105.861.000 |  |
| 6 | Huyện Hướng Hóa | 1.119.702.000 | 900.000.000 | 219.702.000 |  |
| II | Giai đoạn 2020-2021 | 7.298.912.000 | 6.050.000.000 | 1.248.912.000 | 0 |
| 1 | Huyện Vĩnh Linh | 1.069.228.000 | 800.000.000 | 269.228.000 |  |
| 2 | Huyện Gio Linh | 1.755.984.000 | 1.450.000.000 | 305.984.000 |  |
| 3 | Huyện Triệu Phong | 812.900.000 | 650.000.000 | 162.900.000 |  |
| 4 | Huyện Hải Lăng | 1.455.300.000 | 1.200.000.000 | 255.300.000 |  |
| 5 | Huyện Đakrông | 532.400.000 | 500.000.000 | 32.400.000 |  |
| 6 | Huyện Hướng Hóa | 1.673.100.000 | 1.450.000.000 | 223.100.000 |  |
| III | Giai đoạn 2022-2023 | 6.021.385.000 | 5.150.000.000 | 871.385.000 | 0 |
| 1 | Thành phố Đông Hà |  |  | 0 |  |
| 2 | Thị xã Quảng Trị |  |  | 0 |  |
| 3 | Huyện Vĩnh Linh | 1.165.006.000 | 900.000.000 | 265.006.000 |  |
| 4 | Huyện Gio Linh | 1.338.579.000 | 1.150.000.000 | 188.579.000 |  |
| 5 | Huyện Triệu Phong | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Huyện Hải Lăng | 1.277.100.000 | 1.000.000.000 | 277.100.000 |  |
| 7 | Huyện Đakrông | 622.600.000 | 600.000.000 | 22.600.000 |  |
| 8 | Huyện Hướng Hóa | 1.618.100.000 | 1.500.000.000 | 118.100.000 |  |
| IV | Giai đoạn 2024-2025 | 5.915.300.000 |  | 1.635.300.000 | 4.280.000.000 |
| 1 | Thành phố Đông Hà | 2.532.895.000 |  | 732.895.000 | 1.800.000.000 |
| 2 | Thị xã Quảng Trị | 1.024.738.000 |  | 224.738.000 | 800.000.000 |
| 3 | Huyện Vĩnh Linh | 900.825.000 |  | 300.825.000 | 600.000.000 |
| 4 | Huyện Gio Linh | 563.642.000 |  | 163.642.000 | 400.000.000 |
| 5 | Huyện Triệu Phong | 259.600.000 |  | 59.600.000 | 200.000.000 |
| 6 | Huyện Hải Lăng | 0 |  | 0 | 0 |
| 7 | Huyện Đakrông | 253.000.000 |  | 53.000.000 | 200.000.000 |
| 8 | Huyện Hướng Hóa | 380.600.000 |  | 100.600.000 | 280.000.000 |
| V | Cộng | 25.963.931.000 | 16.550.000.000 | 5.133.931.000 | 4.280.000.000 |

Phụ lục số 13

PHÂN CHIA NGUỒN VỐN

TIỂU ĐỀ ÁN 2: ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA HỆ THỐNG TRUYỀN THANH CẤP XÃ

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2018 - 2025

| Stt | Nội dung | Tổng cộng (đồng) | Nguồn vốn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Giai đoạn 2018-2019 | 252.750.000 | Vốn Đào tạo của tỉnh và Vốn giảm nghèo bền vững |  |
| 1 | TP Đông Hà | 25.575.000 |  |  |
| 2 | TX Quảng Trị | 25.575.000 |  |  |
| 3 | Huyện Cam Lộ | 25.575.000 |  |  |
| 4 | Huyện Vĩnh Linh | 25.575.000 |  |  |
| 5 | Huyện Gio Linh | 25.575.000 |  |  |
| 6 | Huyện Triệu Phong | 25.575.000 |  |  |
| 7 | Huyện Hải Lăng | 25.575.000 |  |  |
| 8 | Huyện Đakrông | 25.575.000 |  |  |
| 9 | Huyện Hướng Hóa | 25.575.000 |  |  |
| 10 | Huyện đảo Cồn Cỏ | 25.575.000 |  |  |
| II | Giai đoạn 2020-2021 | 252.750.000 | Vốn Đào tạo của tỉnh và Vốn giảm nghèo bền vững |  |
| 1 | TP Đông Hà | 25.575.000 |  |  |
| 2 | TX Quảng Trị | 25.575.000 |  |  |
| 3 | Huyện Cam Lộ | 25.575.000 |  |  |
| 4 | Huyện Vĩnh Linh | 25.575.000 |  |  |
| 5 | Huyện Gio Linh | 25.575.000 |  |  |
| 6 | Huyện Triệu Phong | 25.575.000 |  |  |
| 7 | Huyện Hải Lăng | 25.575.000 |  |  |
| 8 | Huyện Đakrông | 25.575.000 |  |  |
| 9 | Huyện Hướng Hóa | 25.575.000 |  |  |
| 10 | Huyện đảo Cồn Cỏ | 25.575.000 |  |  |
| III | Giai đoạn 2022-2023 | 252.750.000 | Vốn Đào tạo của tỉnh và Vốn giảm nghèo bền vững |  |
| 1 | TP Đông Hà | 25.575.000 |  |  |
| 2 | TX Quảng Trị | 25.575.000 |  |  |
| 3 | Huyện Cam Lộ | 25.575.000 |  |  |
| 4 | Huyện Vĩnh Linh | 25.575.000 |  |  |
| 5 | Huyện Gio Linh | 25.575.000 |  |  |
| 6 | Huyện Triệu Phong | 25.575.000 |  |  |
| 7 | Huyện Hải Lăng | 25.575.000 |  |  |
| 8 | Huyện Đakrông | 25.575.000 |  |  |
| 9 | Huyện Hướng Hóa | 25.575.000 |  |  |
| 10 | Huyện đảo Cồn Cỏ | 25.575.000 |  |  |
| IV | Giai đoạn 2024-2025 | 252.750.000 | Vốn Đào tạo của tỉnh và Vốn giảm nghèo bền vững |  |
| 1 | TP Đông Hà | 25.575.000 |  |  |
| 2 | TX Quảng Trị | 25.575.000 |  |  |
| 3 | Huyện Cam Lộ | 25.575.000 |  |  |
| 4 | Huyện Vĩnh Linh | 25.575.000 |  |  |
| 5 | Huyện Gio Linh | 25.575.000 |  |  |
| 6 | Huyện Triệu Phong | 25.575.000 |  |  |
| 7 | Huyện Hải Lăng | 25.575.000 |  |  |
| 8 | Huyện Đakrông | 25.575.000 |  |  |
| 9 | Huyện Hướng Hóa | 25.575.000 |  |  |
| 10 | Huyện đảo Cồn Cỏ | 25.575.000 |  |  |
| V | Cộng | 1.011.000.000 | Vốn Đào tạo của tỉnh và Vốn giảm nghèo bền vững |  |